# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2021

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,

ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou

##### Zhotovitel:	EUROTRACE s.r.o., Bellova 371/42, 623 00 Brno, IČ: 27685837,

##### zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52031,

zastoupený Ing. Petrem Strnadem, jednatelem

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 25. 5. 2021 smlouvu o dílo na provedení díla „Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Ve Vilách a ul. Krškova ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

- Tímto dodatkem smluvní strany mění znění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést jednotlivé části díla v těchto termínech:

Termín předání DSP: 	nejpozději do 1. prosince 2021

Termín předání PDPS:	nejpozději do dvou měsíců ode dne zaslání písemné výzvy objednatele.“

III. Závěrečná ustanovení

1. 	V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 10. září 2021		V Brně dne…………….

…………………………………..	…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta	Ing. Petr Strnad, jednatel

Město Velké Meziříčí	EUROTRACE s.r.o.

objednatel 	zhotovitel