Č.j.:  1762/II.2/21/2.5

Smlouva o dílo

č. 13/2021/PROJ

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

zhotovitel: Beneš & Michl s.r.o.

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

sídlo: Božkovská 671/33, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

IČO: 28046234

DIČ: CZ28046234

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoby oprávněné jednat ve věci realizace Smlouvy: xxxxxxxxxxx, key account manager

dále jen „Zhotovitel“

a

objednatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

zapsaný: v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených u MŠMT

zastoupený: PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, ředitel

sídlo: Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

IČO:00025950

DIČ: CZ00025950

osoba oprávněná jednat ve věci realizace Smlouvy: Martin Štěpánek, výzkumný pracovník

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „Objednatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění.

- Preambule

Zhotovitel řádně podal nabídku do veřejné zakázky malého rozsahu Redesign a rozšíření webu “Kvalita pracovního života” (dále jen “Nabídka”) a Objednatel následně dne 9. 9. 2021 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, kterou byla Nabídka Zhotovitele. Nabídka Zhotovitele tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

- Předmět Smlouvy

- Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit wireframe a grafický design a následné dodání kompletních webových stránek „Kvalita pracovního života“ s CMS (dále jen „Dílo“). Podrobná specifikace požadavků na vytvoření předmětu Smlouvy je uvedena v Popisu zakázky, který je Přílohou č. 2 – popis zakázky Výzvy pro podání nabídek ze dne 13. 8. 2021 a tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a dále v Nabídce Zhotovitele.

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo bez vad a nedodělků cenu stanovenou v čl. VI této Smlouvy.

- Fáze realizace Díla

Dílo bude realizováno ve dvou fázích:

I. fáze – Analýza

Detailní rozsah a postup prací v této fázi je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. Výstupem této fáze bude Projektová dokumentace pro kompletní realizaci Díla včetně specifikace jednotlivých funkcí.

II. fáze – Realizace

Detailní rozsah a postup prací v této fázi je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. Výstupem je vytvoření a předání Díla specifikovaného v čl. III. Smlouvy.

- Termíny plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat a řádně předat Dílo Objednateli do 31. 12. 2021, přičemž jednotlivé fáze budou realizovány a předány následovně:

I. fáze bude Objednateli předána do 31. 10. 2021.

II. fáze bude Objednateli předána do 31. 12. 2021. Předáním se v rámci této fáze rozumí předání přístupových údajů účtu a zprovozněním Díla na internetové adrese určené Objednatelem.

- Dílo je splněno protokolárním předáním dle čl. VIII. Smlouvy.

- Cena Díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli celkovou cenu za provedení Díla, která činí 667 750 Kč (slovy: šest set šedesát set sedm tisíc sedm set padesát korun českých) bez DPH. Sazba DPH bude stanovena dle výše platné v době zdanitelného plnění. Celková cena je konečná a nepřekročitelná a byla Zhotovitelem stanovena v Nabídce jako nabídková cena.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli po předání I. fáze Díla zálohovou fakturu ve výši 172 500 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát dva tisíc pět set korun českých) bez DPH.

- Po protokolárním předání celého Díla specifikovaného v čl. III této Smlouvy vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající část z celkové ceny Díla s náležitostmi daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti této faktury do 30 dnů od data doručení. Přechod práva Dílo užít nastane objednateli dle čl. IX této Smlouvy.

- Zhotovitel má právo na plnění, tedy vystavení faktury na částku za I. fázi a II. fázi, po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. V tomto případě Zhotovitel vystaví fakturu s náležitostmi daňového dokladu se splatností faktury 30 dnů.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je povinen po celou dobu zhotovování Díla poskytovat Zhotoviteli požadovanou potřebnou součinnost. Taková součinnost spočívá v tom, že Objednatel poskytne Zhotoviteli veškeré potřebné informace k provedení Díla. Požadavky Zhotovitele na součinnost budou Objednateli poskytnuty e-mailem osobě, která je oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy nebo jinou písemnou formou, kde bude domluven i termín, do kdy má být součinnost poskytnuta.

- V případě, že Zhotovitel neposkytne Objednateli požadovanou součinnost v domluveném termínu, prodlouží se termín předání Díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy o počet dnů odpovídajících dnům prodlení požadované součinnosti.

- Objednatel prohlašuje, že disponuje, či k okamžiku jejich použití bude disponovat autorskými právy ke všem podkladům, předaným zhotoviteli v rámci tvorby díla, a také souhlasy všech pracovníků, související s výrobou či užitím díla (GDPR apod.). V opačném případě nese Objednatel veškerá rizika spojená s nesplněním této podmínky.

- Zhotovitel zahájí práce na tvorbě Díla po předchozím písemném odsouhlasení konečné verze struktury Objednatelem a po předání všech podkladů pro tvorbu Díla.

- Zhotovitel je povinen vycházet při zpracování Díla z podkladů předaných mu za tím účelem Objednatelem. Zhotovitel neodpovídá za správnost, úplnost a právní bezvadnost podkladů předaných mu Objednatelem a tyto ani žádným způsobem neověřuje. Je-li Zhotoviteli vadnost předaných materiálů, či pokynů známá, na tuto skutečnost Objednatele upozorní.

- Zhotovitel udělí bezúplatně předáním Díla Objednateli výhradní, časově a regionálně neomezenou licenci na užívání, změny a další zpracování Díla nebo jeho spojení s Dílem jiným, včetně práva poskytnout podlicenci.

- Zhotovitel předá Dílo včetně tzv. zdrojového kódu a dokumentace obvykle potřebné k jeho úpravám a dalšímu rozvoji zcela dle volby Objednatele, a to i třetí stranou.

- Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby byla následně zajištěna jeho nezávislost na konkrétním dodavateli pro správu webu i další rozšíření z dlouhodobého hlediska, a to zejména využitím volně dostupných (open source) komponent a dostatečné technické dokumentace.

- Zhotovitel souhlasí s tím, že Dílo bude umístěno na webových stránek na serverech Objednatele za předpokladu, že servery budou nabízet odpovídající konfiguraci.

- Zhotovitel je oprávněn uvádět obchodní firmu Objednatele a internetový odkaz na Dílo, jež je předmětem Smlouvy jako referenci v referenčním seznamu prací Zhotovitele a je oprávněn Dílo v plné uživatelské verzi předvádět třetím osobám jako svoji referenci.

- Zhotovitel neodpovídá Objednateli nebo třetím osobám, jež budou užívat Dílo, za škodu způsobenou neodbornou manipulací s Dílem, či způsobenou jeho nevhodným použitím, nebo jeho použitím k jiným účelům, než je určeno touto Smlouvou.

- Splnění Díla

- Dílo je splněno protokolárním předáním, tj. zápisem o předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Tento protokol bude obsahovat souhlas objednatele s finální verzí díla. Přechod vlastnictví k užití díla nastane zaplacením konečné faktury.

- Objednatel je povinen převzít řádně provedené Dílo, jež splňuje všechny podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, a to do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí Díla. Objednatel je v takovém případě povinen Dílo převzít i za situace, že by tak došlo k jeho předání dříve než ve stanovený Den předání.

- Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případě, že jedna ze smluvních stran podstatně poruší podmínky stanovené touto Smlouvou.

- Za podstatné porušení smluvních podmínek se považuje následující porušení smluvních podmínek:

- nedodání Díla Zhotovitelem v termínech stanovených v rámci jednotlivých fází podle čl. IV a V Smlouvy

- prodlení Zhotovitele s dodáním Díla podle čl. V Smlouvy víc než 5 pracovních dnů vyjma mimořádných událostí přímo nezaviněných Zhotovitelem (živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky apod.)

- překročení nabídkové ceny Díla dle čl. VI Smlouvy

- Účinky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu.

- Zhotovitel má dále možnost od Smlouvy odstoupit v případě neposkytnutí potřebné součinnosti Objednatele ve lhůtě do 20 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení je třeba písemně odeslat na adresu Objednatele uvedenou shora. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s dodáním Díla v termínech dle čl. IV a V Smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý den prodlení v případě, že ho způsobí vlastním zaviněním.

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti podle čl. VI Smlouvy.

- Záruka a reklamace

- Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (Díla) dle této Smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí Díla Objednatelem.

- Zhotovitel neručí za kvalitu, správnost, úplnost, faktickou ani právní bezvadnost materiálů a informací předaných mu za účelem zhotovení Díla Objednatelem, nebo na přání Objednatele jinou třetí osobou.

- Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o konkrétním postupu, jakým budou vady odstraněny, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamace Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla do 30 dnů od uplatnění reklamace Objednatelem.

- Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy České republiky.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

- Smlouvu lze měnit či doplňovat číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou stran.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma mluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Nedílnou samostatnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele do veřejné zakázky malého rozsahu Redesign a rozšíření webu “Kvalita pracovního života”

Příloha č. 2: Výzva pro podání nabídek ze dne 18. 8. 2021, Příloha č. 2 – Popis zakázky

V Praze, dne	11. 10. 2021					V Plzni, dne 14. 10. 2021

...........................					       ...........................

Objednatel						 Zhotovitel

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, ředitel		xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel