DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021-00340	smlouva  o  dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

Objekt technického zázemí - nohejbal Strakonice

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:					Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:				Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 					00251810

DIČ: 					CZ00251810

bankovní spojení:    			ČSOB

č.účtu: 	      				182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

dále jen objednatel

Zhotovitel:

obchodní jméno:             STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o.

sídlo:                               Komenského 373, 386 01 Strakonice

statutární zástupce:         Ing. Jan Holeček,   Ing. Jindřich Trch

IČ:                                    45023522

DIČ:                                  CZ45023522

bankovní spojení:             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:                         XXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce ve věcech technických:    Ing. Jan Holeček

dále jen zhotovitel

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek III. Doba plnění a IV. Cena za dílo s ohledem na vzniklé vícepráce a méněpráce (viz ZL 1 v příloze).

III. Doba plnění

Původní znění dle SOD:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 08.10.2021.

Nové znění dle dodatku č. 2

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 19.11.2021.

# IV. Cena za dílo

Cena díla dle smlouvy o dílo: 		   1.754 145,57 Kč bez DPH

Navýšení ceny dle změnového listu č. 1:	    0,00 Kč bez DPH (čerpání rozpočt. rezervy)

Cena díla celkem dle dodatku č. 1:  	    1.754 145,57 Kč bez DPH

DPH 21 % 			 	       368 370,57 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH:              2 122 516,14 Kč

##### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

- Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v tomto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 22.09.2021  pod   č. usnesení RM 2161/2021 a dne 06.10.2021 pod č. usnesení RM č. 2220/2021.

- Tento dodatek nabývá platnosti  dnem  jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem  zveřejnění v registru  smluv.

Ve Strakonicích, dne 07.10.2021

za zhotovitele: 						za objednatele:

………………………………				        ………………………………..

Ing. Jindřich Trch					             Mgr. Břetislav Hrdlička

jednatel společnosti			 	                                    starosta

Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří:

1) Oceněný soupis prací dodatku č. 1, ZL 1, včetně rekapitulace