Dodatek č. 1

ke smlouvě č. SK/D/8/2020

„Systém posuvných regálů pro odbornou knihovnu VMG"

Výroba, dodávka a montáž včetně pojezdových drah

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace (dále jen VMG)

se sídlem náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa, 470 01

IČO: 00360198

DIČ: CZ00360198

zastoupený Ing. Zdeňkem Vitáčkem, ředitelem, v plné moci PM č. 199/2019

bankovní spojení: Komerční banka Česká Lípa

číslo účtu: 2133421/0100

dále jen „objednatel“

a

Bláha ÚS, s.r.o.

se sídlem v ulici Vraný 119, 273 73 Vraný

IČO: 27940195

DIČ: CZ27940195

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Kateřina Kloučková, jednatel

bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.

číslo účtu: 184 059 823/0600

evidence: městský soud v Praze, oddíl C, vložka 12807

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 07. 2021 smlouvu o dílo vedenou v seznamu smluv krátkodobých dodavatelských VMG pod  č. SK/D/8/2021, jejímž předmětem je „Systém posuvných regálů pro odbornou knihovnu VMG" Výroba, dodávka a montáž včetně pojezdových drah (dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu předání dokončeného díla – systému posuvných regálů pro odbornou knihovnu VMG. Zhotovitel informoval objednatele, že důvodem změny termínu předání je zpoždění dodávky kovových komponentů.

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

Článek  III. Termíny plnění odstavec 1. smlouvy ve znění:

„1.	Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 31.10.2021. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1.	Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 19.11.2021. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek může být dle Zákona o registru smluv č.340/2015 Sb. uveřejněn. Vlastivědné muzeu a galerie v České lípě, p. o. Libereckého kraje zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění.

V České Lípě dne: 26.10.2021                                     V Praze dne: 26.10.2021

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………                                                     ………………………………

Ing. Zdeněk Vitáček	    Kateřina Kloučková
                  Ředitel                                                                             jednatel společnosti     
Vlastivědné muzeum a galerie

v České Lípě