DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 19/2021

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek č.1“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

(A) 		RENESA - stavební firma s.r.o.

Sídlo:			Komárovská č.p. 2869/27, 746 01, Opava,

IČO/DIČ:		62305620/CZ62305620

Zapsaná:		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
          v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

Č. účtu:		2900865885/2010 (FIO Banka Opava)

Zastoupená:	Robertem Koschatzkým, jednatelem

Kontakt:			info@renesa.cz, tel. 553 610 920

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) 		Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková

organizace

Sídlo:		 	Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava

IČO/DIČ:		70999279 / 384-70999279

Č. účtu:		10250174833/5500

Zastoupená:	Mgr. Simonou Horákovou, ředitelkou školy

Kontakt:		info@zsedvardabenese.cz, frydl@zsedvardanenese.cz,
         tel. 606 288 300

(dále jen „Objednatel“)

Smlouva o dílo č. 19/2021 ze dne 18.5.2021 se mění takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo: „Modernizace odborných učeben“, dle přiložené cenové nabídky. Bude provedeno zřízení bezbariérového WC pro imobilní osoby, výměna podlahové krytiny v učebně dílen a kabinetu chemie, rekonstrukce zvýšené podlahy a výměna podlahové krytiny v učebně fyziky/chemie a elektrikářské práce v dílnách a kabinetu.

Změna č. 1 – snížení počtu dveří a zárubní, úprava počtu a typu madel

- Jedná se o dveře v části chodby toalet, které jsou z pohledu užívání nadbytečné, jejich odstraněním se zvýší komfort užívání prostor toalet imobilními osobami.

Změna č. 2 – dodatečné osazení nových umyvadel v chodbičce a nové záchodové mísy

- Při demontáži původních umyvadel a záchodové mísy došlo vinou jejich „stáří“ k poškození a není možné je namontovat zpět.

Změna č. 3 – zvýšení výměry u obkladu

- Přeměřením plochy určené k instalaci obkladů došlo k navýšení výměry o 2m2, dohodou smluvních stran došlo ke snížení jednotkové ceny (nižší nákupní cena oproti předpokladu).

3. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za Dílo se změnami navýší o 150,00 Kč bez DPH, celková cena díla je tedy:

Cena bez DPH				435.924,- Kč

21% DPH					  91.544,04 Kč

Cena vč. DPH				527.468,04 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha – položkový rozpočet stavby – změnový list č.1

V Opavě 9.8.2021

ZHOTOVITEL						OBJEDNATEL

Podpis:  ...................... 				Podpis:  ......................

Jméno:  Robert Koschatzký			Jméno: Mgr. Simona Horáková

Funkce: jednatel					Funkce: ředitelka