# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb( občanský zákoník) mezi smluvními stranami.

1. **Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

Zastoupeno starostou xxx

IČ: 00236195

**2. Zhotovitel: LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, 383 01 Nebahovy**,

zastoupená jednatelem **xxx**

IČ: 28080602

DIČ: CZ28080602

Bankovní spojení: xxx, č. ú. : xxx

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele: výrobu, dopravu a montáž herních prvků uvedených v příloze č.1 této smlouvy ve městě Kutná Hora v lokalitách uvedených rovněž v příloze č. 1 smlouvy.

**II.**

**Dodací lhůta, předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje kompletně dokončit práce specifikované v článku I. **do 7.12.2021.**
2. Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků objednateli.
3. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele až jeho úplným zaplacením.
4. Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

**III.**

**Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly dle ustanovení zákona č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění, na ceně díla, dle rozsahu uvedeného v čl. I této smlouvy a v souladu s cenovou nabídkou předloženou v rámci výběrového řízení, ve výši:

Cena celkem bez DPH 282 870,- Kč

DPH 21% 59 403,- Kč

**CENA CELKEM VČETNĚ DPH 342 273,- Kč**

**IV.**

**Platební podmínky a fakturace**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě vystavené faktury do 14 dnů od obdržení faktury.
2. Konečná faktura bude vystavena po dodání a montáži herních prvků a objednatel může v případě zjištění vad a nedodělků, u této faktury uplatnit vůči zhotoviteli pozastávku až do výše 10% z dohodnuté ceny, do doby odstranění vad a nedodělků.

**V.**

**Záruka na jakost.**

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu **60** **měsíců na plastové díly, konstrukce, kovové části a 24 měsíců na lakované materiály a skluzavky** ode dne předání a převzetí díla objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené hrubým mechanickým poškozením, provozem v extrémních podmínkách.
2. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla v souladu s normou ČSN EN 1176 v platném znění, o čemž předá objednateli po ukončení a předání díla příslušné dokumenty – prohlášení o shodě.

**VI.**

**Majetkové sankce**

1. V případě nesplnění termínu dokončení díla z viny zhotovitele je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Při prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
3. Herní prvky, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, zůstávají až do úplného zaplacení majetkem dodavatele (LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, 383 01 Nebahovy).

**VII.**

## Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy, mezi stranami z této smlouvy, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. .občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Smluvní strany souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran.

3. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, ve dvou vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu.

4. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č.796/21 ze dne 6.10.2021.

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti

dnem jejího uveřejnění

V Kutné Hoře, dne: Ve Zdenicích, dne:

…………………………………………………………. ……………………………………………………. xxx – starosta obce xxx – jednatel společnosti

Příloha č. 1 : Seznam herních prvků

Příloha č.2: Technické listy prvků

Příloha č. 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Umístění** | **Označení prvku** | **Počet ks** | **Cena/ks** | **Montáž/ks** | **Cena celkem** |
| **DH Vostrov** | **HZ 004 houpačka** | **1** | **xxx Kč** | **xxx Kč** | **xxx Kč** |
| **DH Seifertovy sady** | **LP 059 siťová pyramida 3,2 m** | **1** | **xxx Kč** | **xxx Kč** | **xxx Kč** |
| **DH Benešova** | **LP 013 lezecký prvek** | **1** | **xxx Kč** | **xxx Kč** | **xxx Kč** |
| **DH Kaňk** | **V2\_L2\_SBP do 1 metru** | **1** | **xxx Kč** | **xxx Kč** | **xxx Kč** |
| **Cena celkem** | | | | | **xxx Kč** |
| **Doprava** | | | | | **xxx Kč** |
| **Celkem bez DPH** | | | | | **282 870 Kč** |
| **DPH 21%** | | | | | **59 403 Kč** |
| **Cena včetně DPH** | | | | | **342 273 Kč** |







