Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

na akci „Statické zajištění havarijního stavu vstupu do podzemí, Světlá nad Sázavou "

1. Smluvní strany 

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: 


Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Ing. Jana Satrapová, tel., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 

IČ/DIČ: 



00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: 


PKbau s.r.o.
se sídlem:


Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: 




zástupce pro věci technické: 


Tel./fax: 




IČ: 



08757127
DIČ: 



CZ08757127
bankovní spojení: 

Komerční banka a.s.
číslo účtu: 


123-1004810267/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022
(dále také „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je realizace akce „Statické zajištění skály u místa výstupu z podzemí“ na pozemku parc.č. 1785, k.ú. Světlá nad Sázavou, dle zpracovaného návrhu řešení havarijního stavu u výstupu z podzemí vypracovaného                  ,                        ,                         , zak. Č. 21109 ze září 2021. 
Předmětem smlouvy je provedení těchto prací a činností:

· Demontáž stávající výdřevy

· Demontáž stávajícího oplocení a branky

· Provedení betonové klenby v souladu s projektovou dokumentací
· Zpětná montáž branky a oplocení, včetně nutných úprav oplocení

· Terénní úpravy

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:
- zajištění splnění zadávacích podmínek,

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),

- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,

- zajištění staveniště 
Místo plnění: pozemek parc.č. 1785, k.ú. Světlá nad Sázavou.
3. Doba a způsob plnění

Zahájení prací: 
ihned po podpisu smlouvy  

Ukončení prací:  
do 30.11.2021 
Předmět plnění bude splněn dokončením díla bez vad a nedodělků. Dílo je ukončené jeho převzetím objednatelem. O předání a převzetí bude mezi smluvními stranami sepsán protokol opatřený podpisy oprávněných zástupců.  

4. Cena prací

4.1.
Cena předmětu díla je sjednaná jako konečná a je sjednána takto:

Cena díla bez DPH celkem:  500 006,80Kč 

slovy: pětsettisícšest korun českých osmdesát haléřů
DPH: 105 001,43 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 605 008,23 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
Město Světlá nad Sázavou jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Statické zajištění havarijního stavu vstupu do podzemí, Světlá nad Sázavou‟ se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani.
4.2. Stanovení celkové ceny je v přiložené cenové specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.

· V případě víceprací vyvolaných v průběhu provádění díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je jejich provedení předmětem jednání o vícepracích. Pokud bude rozsah provedení víceprací odsouhlasen objednatelem, jsou smluvní strany povinny tento rozsah sjednat včetně ceny, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr či položkového rozpočtu zhotovitele.
· Zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) k používání metody, použité při zpracování nabídky. Zhotovitel se rovněž zavazuje používat při oceňování víceprací, vzniklých v průběhu realizace díla cenových úrovní při zpracování nabídky.

· V případě, že nebudou z objektivních důvodů provedeny některé práce dle výkazu výměr, sníží se sjednaná cena díla o hodnotu neprovedených prací.
· Dohodnutá smluvní cena může být změněna pouze na základě dohody stran.
5. Fakturace a placení dodávky

Cena za dílo bude uhrazena průběžně objednatelem na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem měsíčně. Dnem zdanitelného plnění bude den vzájemně předaného a převzatého díla uvedeného v předávacím protokolu, který bude součástí faktury – daňového dokladu. Splatnost faktury se sjednává 21 dní po doručení objednateli. Objednatel je oprávněn – před uplynutím lhůty splatnosti – vrátit bez placení fakturu, jež neobsahuje výše uvedené dohodnuté náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Sankce a smluvní pokuty

Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny nedokončených prací podle článku 4. této smlouvy. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dosud neprovedeného a nepředaného objemu prací nasmlouvaného díla, nejvýše však 10% ceny díla. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, za které odpovídá ve lhůtách smluvených s objednatelem, je povinen zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 

V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, nejvýše však 10 %.
7. Záruka

Zhotovitel se zavazuje, že práce provede v souladu s projektovou dokumentací tak, aby byly naplněny cíle projektu a byly splněny požadavky objednatele. Záruka je poskytnuta v souladu s občanským zákoníkem a stanovena je ve lhůtě 60 měsíců.
8. Zvláštní ujednání

8.1. Postup a objem prací bude průběžně konzultován a upřesňován s objednatelem prostřednictvím oprávněných osob. 
8.2. Práce budou prováděny v souladu se zadáním dle výše citované projektové dokumentace (čl. 2).
8.3. Zhotovitel si zajistí:

- vedení stavebního deníku
8.4. Práce budou prováděny za účasti technického dozoru při dodržení technologického postupu prací a v souladu s požadavky a povinnostmi uvedenými v projektu.
8.5. Za práce a jejich kvalitu odpovídá pověřený pracovník dodavatele prací (budou dodržovány technologické postupy a zvláštní podmínky stanovené projektovou dokumentací).
8.6. Pozemky využívané při realizaci prací budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu či zrekultivovány. 
8.7. Zhotovitel odevzdá pracoviště objednateli po ukončení prací prosté všech právních a věcných vad, včetně vypořádání škod způsobených třetím osobám v souvislosti s prováděním prací.

9. Ostatní ujednání
9.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
9.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádného plnění této smlouvy, je tato povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran (vyšší moc, klimatické podmínky, vnější vlivy apod.).
9.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podepsání obdrží po jednom objednatel a zhotovitel.
9.4. Platnost tato smlouva nabývá podpisem obou smluvních stran, účinnost tato smlouva nabývá zveřejněním v Registru smluv.
9.5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
9.6. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 18.10.2021, usnesením č. R/467/2021.
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Ve Světlé nad Sázavou, dne ……………………….

Ve Světlé nad Sázavou, dne …………………………

Za zhotovitele 





za objednatele:

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

         





    
              Ing. František Aubrecht
               jednatel PKbau s.r.o. 
 
               
                      starosta města


Stránka | 5 


