|  |
| --- |
| **ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Kříženecký & partneři, s.r.o.** |
| **se sídlem Na Sadech 2033/21, 37001 České Budějovice,** zapsána ve veřejném rejstříku u KS v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 21864, IČ: 26033755, DIČ: CZ26033755, ID DS r9g5a8 |
| **Tel. 387789990, 387789993 Fax. 387422091 e-mail** **machova@krizenecky.cz** **www.krizenecky.cz** |
| JUDr. Miroslav Kříženecký, **JUDr. Eva Machová**, Mgr. Petr Smejkal, Mgr. Tomáš Čermák **ČAK** **2986, ID DS xrrg4q6 ČAK 2447, ID DS 4xhgx9w ČAK 9201, ID DS r9rjfan ČAK 10842, ID DS ftnhutj** |

**Č.j. Kapl. 17/2017 – MA**

**Smlouva o dílo č. 9/M/2017**

uzavřená podle ustanovení § 2586 z. č. 89/2012Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Město Kaplice**

 Náměstí 70

 382 41 Kaplice

 IČ: 00245941

 Zastoupeno: Pavlem Talířem, starostou obce

 Bankovní spojení: Č. účtu: 0580009369/0800

 (dále jen „objednatel“)

a

1. **SETERM CB a.s.**

Nemanická 2765/16a

370 10 České Budějovice

Zastoupená: Pavlem Sedláčkem, předsedou představenstva

IČ: 260 31 949

DIČ: CZ26031949

bankovní spojení: číslo účtu:763643231/0100

(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

##### Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede **rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Blansko u Kaplice,** a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Rekonstrukce veřejného osvětlení bude spočívat v následujících činnostech: dodání a pokládka kabelu VO do výkopu pro kabel NN, dodání a instalování čtrnácti kompletních sloupů veřejného osvětlení.

**III.**

**Povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínech sjednaných v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související se provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
2. Dílo je provedeno řádným předáním a převzetím bezvadného díla, když dílo nebude při převzetí trpět žádnými vadami a nedodělky, a to ani drobnými či vadami, které by sami o sobě nebránily užívání stavby dle této smlouvy objednatelemv termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy. O řádném předání sepíší smluvní strany písemný protokol.
3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.

**IV.**

**Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli, při provádění díla dle této smlouvy, součinnost. Součinnost bude ze strany objednatele poskytována na výzvu zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla vždy před zakrytím jednotlivých prací vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací.

**V.**

###  **Čas a místo plnění**

* 1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno dne 27. 3. 2017 .
	2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **do 30. 05 .2017.**
	3. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud ho zhotovitel nepředal včas a v souladu s touto smlouvou ač mu objednatel včas a zcela poskytl potřebné podklady a součinnost. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VII. této smlouvy.

**VI.**

**Cena** **plnění, platební podmínky**

1. Celková a nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle čl. II této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků a to pevnou částkou ve výši **396.537,- Kč bez DPH.**
2. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí být položkově členěna. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
3. Pokud dojde ze strany objednatele ke změně technických podmínek, které ovlivní rozsah dohodnutého díla a které nebyly v době uzavírání této smlouvy smluvním stranám známy, když pak ovlivní dohodnutou pevnou cenu za dílo výše uvedenou, má zhotovitel právo na její navýšení pouze v případě, že tyto změny ceny bude obsahovat písemný dodatek k této smlouvě, který se tím stane její nedílnou součástí.

### **VII.**

### **Sankce, odpovědnost za vady, záruka**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla oproti termínu sjednanému v článku VI. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 2 % z ceny díla, a to za každý započatý týden prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VII. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování vad díla je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý týden prodlení, když povinnost odstranit vady je nejpozději do 3 dnů od písemného uvědomění zhotovitele objednatelem.
4. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Strany se výslovně dohodli na vyloučení aplikace ust. § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách. Právo na náhradu škody není dotčeno povinností zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude zhotoveno pouze podle této smlouvy, a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít náležitosti dojednané v této smlouvě. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
6. Záruční doba zhotovitele vůči objednateli je 48 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy objednateli.

**VIII.**

**Ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá dílo v termínu sjednaném v článku VI. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy.
3. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel neposkytne nutnou součinnost pro bezproblémové splnění díla nebo nezaplatí cenu za řádně a včas splněné dílo.
4. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

#### IX.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Kaplice dne 20. 2. 2017, č. usnesení 1337.

V Kaplici dne : V Č.Budějovicích dne: 24.3.2017

……………………..……………...... ……..……………………………………

**Město Kaplice SETERM CB a.s.**

zastoupené Mgr. Pavlem Talířem zastoupená Pavlem Sedláčkem,

 starostou předsedou představenstva