DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

II/401 Číměř - křiž. II/351 (úsek křiž. III/4012 -

křiž. II/351), ze dne 27. 5. 2021

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-29

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0449A21

Článek I.

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | Ing. Radovan Necid |
| --- | --- |

Bankovní spojení:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
| úsek | PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava |
| zastoupený: | vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a ekonomem provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně) |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

| Doručovací adresa: | PORR a.s., provoz Jihlava, Znojemská 78, 586 01 Jihlava |
| --- | --- |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | vedoucí provozu a ekonom provozu |
| --- | --- |

IČO:	43005560

DIČ:	CZ43005560 (dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek II.

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

12 950 047,16 Kč

+ 87 970,00 Kč

- 657 699,68 Kč

12 380 317,48 Kč

2 599 866,67 Kč

14 980 184,15 Kč

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek III.

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1 (pro SO 101 - Komunikace, Stavební část)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

V Jihlavě

V Jihlavě

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

vedoucí provozu Jihlava úsek Dopravních staveb PORR a.s.

ekonom provozu Jihlava úsek Dopravních staveb PORR a.s.

3.13.1

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: TR 2021 - II/401 Číměř k. III/4012 - |  |  |  | k. II/351 RD |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: 101 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 1 |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 014101.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 3,625 | 3,625 | 0,000 | 528,00 | 1 914,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1 943,265 | 809,850 | -1 133,415 | 360,00 | 699 575,40 | -408 029,40 | 0,00 | 291 546,00 | -408 029,40 | -58,33 |
| 56 | 113138. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 3,625 | 3,625 | 0,000 | 1 084,80 | 3 932,40 | 0,00 | 0,00 | 3 932,40 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 12924. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 | 1 682,100 | 1 682,100 | 0,000 | 91,20 | 153 407,52 | 0,00 | 0,00 | 153 407,52 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 12932. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 3 364,200 | 3 364,200 | 0,000 | 144,00 | 484 444,80 | 0,00 | 0,00 | 484 444,80 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 10 466,400 | 0,000 | -10 466,400 | 15,60 | 163 275,84 | -163 275,84 | 0,00 | 0,00 | -163 275,84 | -100,00 |
| 243 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 2 093,280 | 2 131,280 | 38,000 | 2 315,00 | 4 845 943,20 | 0,00 | 87 970,00 | 4 933 913,20 | 87 970,00 | 1,82 |
| 245 | 56930. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 168,210 | 162,440 | -5,770 | 748,00 | 125 821,08 | -4 315,96 | 0,00 | 121 505,12 | -4 315,96 | -3,43 |
| 253 | 572121. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 10 466,400 | 10 360,000 | -106,400 | 14,40 | 150 716,16 | -1 532,16 | 0,00 | 149 184,00 | -1 532,16 | -1,02 |
| 258 | 572214. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 10 239,860 | 10 063,900 | -175,960 | 14,40 | 147 453,98 | -2 533,82 | 0,00 | 144 920,16 | -2 533,82 | -1,72 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 10 167,360 | 10 063,900 | -103,460 | 225,00 | 2 287 656,00 | -23 278,50 | 0,00 | 2 264 377,50 | -23 278,50 | -1,02 |
| 274 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 72,500 | 0,000 | -72,500 | 300,00 | 21 750,00 | -21 750,00 | 0,00 | 0,00 | -21 750,00 | -100,00 |
| 283 | 574C56. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 10 466,400 | 10 360,000 | -106,400 | 310,00 | 3 244 584,00 | -32 984,00 | 0,00 | 3 211 600,00 | -32 984,00 | -1,02 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 53,000 | 53,000 | 0,000 | 104,40 | 5 533,20 | 0,00 | 0,00 | 5 533,20 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 143,850 | 143,850 | 0,000 | 334,80 | 48 160,98 | 0,00 | 0,00 | 48 160,98 | 0,00 | 0,00 |

3.13.1

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: TR 2021 - II/401 Číměř k. III/4012 - |  |  |  | k. II/351 RD |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: 101 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 1 |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 410,40 | 8 208,00 | 0,00 | 0,00 | 8 208,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 915211. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 415,825 | 415,825 | 0,000 | 360,00 | 149 697,00 | 0,00 | 0,00 | 149 697,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 486 | 919112. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 53,000 | 53,000 | 0,000 | 163,20 | 8 649,60 | 0,00 | 0,00 | 8 649,60 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 12 550 723,16 | -657 699,68 | 87 970,00 | 11 980 993,48 |  | -569 729,68 | -4,54 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 12 550 723,16 | -657 699,68 | 87 970,00 | 11 980 993,48 |  | -569 729,68 | -4,54 |