SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění

číslo zhotovitele:  2021-174

číslo objednatele: MKS-HA/1/2021

## Smluvní strany

- Zhotovitel:				ALFEST LUČINA s.r.o.

Se sídlem:				739 39 Lučina č. 258

Zastoupený:

p. Ing. Jiří Wawrzyczek, jednatel společnosti				 			p. Radek Huvar, technicko-výrobní ředitel

IČO:					64084655

DIČ:					CZ64084655

Obchodní rejstřík veden KS Ostrava, oddíl C, vložka 8622.

(dále jen zhotovitel)

- Objednatel:				Městské kulturní středisko Havířov

Se sídlem:				Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov - Město

Zastoupený:

Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka

IČO:					00317985

DIČ:					CZ00317985

(dále jen objednatel)

## Předmět smlouvy a rozsah plnění

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

- Výměna skleněné výplně čelní strany

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.

## Místo plnění

COCTAIL BAR … , ul. Dlouhá třída 471/19, 73601 Havířov - Město

## Termín plnění

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede předmět díla v termínu:

do 6-ti týdnu od podpisu Smlouvy

- Neobsazeno.

- Podmínkou pro splnění dohodnutého termínu je komplexní připravenost stavby pro provedení díla, kterou je povinen zajistit objednatel. Při nedodržení termínu stavební připravenosti si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit nový termín dokončení na základě vlastního plánu montáže.

- Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli montážní pracoviště nejpozději 2 dny před termínem zahájení montáže ve stavu způsobilém k realizaci díla.

- Neobsazeno.

## Cena díla

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

Cena díla bez DPH:	233 400,- Kč

Objednatel prohlašuje, že dané plnění bude v přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

DPH bude účtováno dle platných předpisů

- Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací plátci použije plátce režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit pro každý režim samostatnou fakturu.

- Tato částka je platná po celou dobu realizace a jakákoliv její změna musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku.

- Výše uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení a předání a uvedení do užívání včetně pomocných nákladů.

- Na základě požadavků objednatele nebo zhotovitele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění zhotovitele jsou obě strany zavázány současně s úpravou rozsahu předmětu plnění dohodnout odpovídající zvýšení ceny díla. Při určování výše takové změny ceny budou smluvní strany vycházet z jednotkových cen obsažených v nabídce zhotovitele. Práce neuvedené v nabídce se ocení individuální kalkulací zpracovanou zhotovitelem a písemně odsouhlasenou objednatelem. Zároveň bude dohodnut i způsob vyúčtování těchto prací a jejich placení, a to formou úpravy výše některé z následujících splatných záloh či faktur. S ohledem na skutečnost, že cena díla je stanovena jako pevná, nemá objednatel právo žádat snížení ceny díla jen proto, že si dílo vyžádalo méně úsilí či nákladů než bylo uvedeno ve shora uvedených cenových nabídkách.

- Případné navýšení ceny díla bude smluvními stranami sjednáno v samostatném dodatku k této smlouvě.

## Platební podmínky

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že po uzavření této smlouvy bude vystavena zálohová faktura, ve výši      0,- Kč, se splatností dle bodu b).

- Splatnost vystavené faktury po dokončení a předání díla, či dílčí měsíční fakturace je 14 dní od dne jejího doručení objednateli.

- Neobsazeno.

- Nespolehlivý plátce (v návaznosti na § 106a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH). Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (zhotovitel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je nespolehlivý plátce, příjemce zdanitelného plnění (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (zhotovitele).  Pokud příjemce (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň finančnímu úřadu, příjemce (objednatel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (zhotoviteli).

- Zveřejnění čísel bankovních účtů (v návaznosti na § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH). Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (zhotovitele).  Pokud příjemce (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň finančnímu úřadu, příjemce (objednatel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (zhotoviteli).

## Předání a převzetí díla

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Smluvní strany sjednávají, že dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla.

- Dílo je dokončeno, je li zhotoveno v celém rozsahu a byla-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se nepovažuje za dokončené, má-li takové vady a nedostatky, které brání jeho řádnému užívání.

- Předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla) musí být ze strany objednatele podepsán osobou oprávněnou. Do předávacího protokolu musí být objednatelem sepsány veškeré vady, které bylo možné zjistit po řádné prohlídce a odzkoušení díla při jeho předání. K později uplatněným vadám, které bylo možno vytknout při předání díla, nebude brán zřetel a objednateli nevznikají v souvislosti s těmito vadami práva z vadného plnění.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předávání a převzetí díla a zavazuje se předání díla zúčastnit. Zhotovitel sdělí termín předávacího aktu objednateli minimálně 2 dny dopředu.

- Objednatel se zavazuje převzít dílo bez zbytečného odkladu poté, co bylo dílo dokončeno. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Po dobu prodlení objednatele s převzetím díla není zhotovitel v prodlení s dokončením díla.

- Vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit na své náklady ve lhůtě dohodnuté v předávacím protokolu. Nebyla li lhůta sjednána, je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu.

### Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- Nedodržení sjednaného termínu dokončení a předání díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě nedodržení úhrady v termínu splatnosti ze strany objednatele, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 0,05% z z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká případná povinnost náhrady vzniklé škody. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany objednatele.

- Nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. VII. a bodu f) zakládá právo objednateli na úhradu smluvní pokuty ve výši 200 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady, a to až do úplného odstranění vady.

- V případě nedodržení stavební připravenosti dle článku IV. odst. d) je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli vynaložené náklady a škodu, které mu vzniknou tím, že objednatel ve stanovené lhůtě nepřipravil stavební podmínky pro zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že bude objednatel v prodlení s placením jakékoliv faktury vystavené zhotovitelem delší než 14 kalendářních dní od data splatnosti takové faktury. V případě odstoupení zhotovitele z tohoto důvodu uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé ke dni odstoupení.

- V případě porušení zásad BOZP dle článku X. odst. b) je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli pokutu 500 Kč bez DPH za každé jednotlivé zjištění přestupku.

### Záruka a záruční doba

- Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Na pohony automatických dveří, kování, skla, žaluzií, sítí proti hmyzu, rolet, parapetů a vrat vč. elektrosoučásti se vztahuje záruka 24 měsíců.

- Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady díla, na které se záruka vztahuje, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů. Oznámení vad zhotoviteli lze učinit pouze písemnou formou ve formě dopisu, nebo e-mailu.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem oprav díla, či za účelem odstranění nedodělků díla. V případě prodlení objednatele s poskytnutím této nezbytné součinnosti není pod dobu prodlení objednatele zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti odstranit vytknuté záruční vady.

### Základní podmínky provádění díla a jiná ujednání

- Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými vyhláškami a bezpečnostními předpisy

- Zaměstnanci i zástupci zhotovitele (příp. třetí osoby) jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (pracovník pověřený kontrolou BOZ a PO), jakož i odpovědných pracovníků na stavbě (mistr, stavbyvedoucí). V případě zjištění porušování zásad BOZ zaměstnanci nebo zástupci zhotovitele (příp. třetí osoby), je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, případně vyšších zaměstnanců objednatel včetně respektování zastavení práce či vykázáni porušovatelů ze staveniště. V případě každého zjištěného případu porušení BOZ a PO zjištěného kontrolním orgánem objednatele vznikne objednateli právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. VIII a bodu f) za každé jednotlivé porušení.

- Na staveniště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci a stavební a technický dozor objednatele a zhotovitele při podmínce dodržování bezpečnostních předpisů.

- Zhotovitel je oprávněn na stavbě užívat zařízení staveniště: elektrickou přípojku o napětí 230 V, zdroj pitné či užitkové vody, oplocení a případně i další služby, jsou li na stavbě k dispozici.

- Zhotovitel je povinen na stavbě řádně vést stavební deník. Zhotovitel povede stavební deník dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště, po celou dobu realizace díla a zapisovat do něj denní záznamy obsahující všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Deník musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi, po celou dobu realizace.

### Závěrečná ustanovení

- Vztahy mezi smluvními stranami ve smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a právními předpisy s ním souvisejícími.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednou vyhotovením.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a srozumitelné vůle a její autentičnost stvrzují svými podpisy

- Stavbu bude zhotovitel realizovat ve smyslu Stavebního zákona, podmínek stavebního povolení a platných předpisů.

- Zhotovitel není povinný na své náklady zajistit čištění dodaných a namontovaných prvků.

- Obě smluvní strany se zavazují nezneužívat prostředků vyplývajících ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich užití jako nátlakových prostředků k řešení vzájemných sporů vyplývajících ze smlouvy, zejména nepodat proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh.

- Pro případ porušení závazku nepodat proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Strana, které má být smluvní pokuta zaplacena, je oprávněna domáhat se i náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Toto ujednání zůstává v platnosti i v případě ukončení této smlouvy tzv. odstoupením od smlouvy.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

č. 1. – Obchodní nabídka zhotovitele č. 505/2021 ze dne 25. 08. 2021

V Lučině, dne:  18. 10.2021						18. 10. 2021

............………………………………..						............………………………………..

za zhotovitele								za objednatele

p. Radek Huvar, technicko-výrobní ředitel				Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka