SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: - || číslo zhotovitele: 1838.Ov_21_LH

(dále také jen „smlouva“)

# Smluvní strany

TEPLO RÝMAŘOV S.R.O.

se sídlem: Okružní 1364/51, 795 01 Rýmařov

IČ: 253 878 55

DIČ: CZ 253 878 55

registrace: obchodní rejstřík, u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 17434

(dále jen „objednatel“)

Stavby COMPLET s.r.o.

se sídlem: Na Jánské 1869/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 253 897 34

DIČ: CZ 253 897 34

registrace: obchodní rejstřík, u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 16699

(dále jen „zhotovitel“)

# Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže popsané dílo spočívající (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

# Dílo

Dílem dle této smlouvy se typově rozumí: oprava komínu na bytovém domě Rudná 164, Rudná pod Pradědem. A to v rozsahu: Oklepání nesoudržných míst omítky a nahození a srovnání jádrovou omítkou. Natažení venkovní části komínu do lepidla a perlinky. Silikonová omítka. Oprava betonové hlavy komínu. Oprava komínové lávky. Lešení a zajištění práce ve výšce.

Dílo je blíže popsáno v Cenové nabídce zhotovitele č. 1838.Ov_21_LH (dále také jen „Rozpočet“), která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

# Místo a termíny provádění díla

Místo provádění díla: Rudná 164, Rudná

Termín zahájení provádění díla: 27.10. 2021

Termín provedení díla: do 22.12. 2021 ode dne zahájení provádění díla.

Termín provedení díla se bez dalšího posouvá o dobu, po kterou nebylo možné dílo provádět z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Za nevhodné klimatické podmínky se považuje, pokud denní i noční teplota není nad 5°C, bez srážek. Pokud se z důvodu nevhodného počasí práce přeruší, pro pokračování v práci je nutné, aby byly vyhovující podmínky nepřerušeně alespoň 8 dní.

# Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovatel zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro provádění díla.

Objednatel se v této souvislosti zavazuje zejména:

zpřístupnit zhotoviteli místo provádění díla, včetně kotelny, střechy kotelny a střechy bytového domu.

Umožnit umístění 1 stavební buňky, 1 kontejner, 1 automobil (dodávka)

Zpřístupnit toaletu v kotelně

Termín provedení díla se bez dalšího prodlužuje též o dobu prodlení objednatele s poskytování součinnosti dle této smlouvy s připočtením doby nutné pro znovuzahájení provádění díla (kdy se zohlední i skutečnost, má-li být dílo za této situace prováděno - oproti původně sjednanému termínu - za méně vhodných klimatických podmínek).

# Cena za dílo, platební podmínky

Cena za dílo činí 427 042,84 bez DPH.

K ceně za dílo bude připočtena DPH dle příslušných právních předpisů.

Cena za dílo byla sjednána s odkazem na Rozpočet.

Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo: (i) objeví-li se při provádění díla potřeba činností do Rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy, (ii) v rozsahu, ve kterém náklady účelně vynaložené zhotovitelem převýší náklady zahrnuté do Rozpočtu.

Cena za dílo bude zaplacena takto:

záloha ve výši 20 % ceny za dílo bude zaplacena na základě faktury zhotovitele vystavené po uzavření smlouvy, splatnost bude činit 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy,

zbylá část ceny za dílo bude zaplacena ve lhůtě 30 dnů ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

Objednatel souhlasí s tím, že faktury zhotovitele mohou být vystavovány a zasílány také elektronickou formou, např. e-mailem, jehož přílohou bude faktura ve formátu PDF.

# Předání a převzetí díla

O předání a převzetí díla smluvní strany pořídí písemný předávací protokol.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady (nedodělky), které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Dílo se považuje za převzaté i tehdy, odmítne-li jej objednatel bezdůvodně převzít (popř. bezdůvodně odepře potvrdit předávací protokol).

# Vlastnické právo, nebezpečí škody na díle

Vlastnické právo k dílu náleží po celou dobu provádění díla objednateli.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

# Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“).

Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro zhodnocení důvodnosti reklamace, současně dílo zabezpečí tak, aby se jeho stav dále nezhoršoval.

# Kontaktní osoby

Za účelem zajištění flexibilní komunikace smluvní strany určují tyto kontaktní osoby a adresy:

| Za zhotovitele: |
| --- |
| adresa pro doručování: | Na Jánské 1869/56, Ostrava 710 00 |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních a obchodních: | Bc. Luboš Harastej |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | Bc. Luboš Harastej |

| Za objednatele: |
| --- |
| adresa pro doručování: | Okružní 1364/51, 795 01 Rýmařov |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních a obchodních: | Ing. Tomáš Köhler |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | Naděžda Novotná |

Případnou změnu kteréhokoli ze shora uvedených údajů smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, a to vždy tak, aby nebyla narušena možnost jejich operativní komunikace (oznámení takové změny se nepovažuje za změnu smlouvy vyžadující pořízení dodatku).

# Odstoupení od smlouvy

Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li tuto smlouvu druhá smluvní strana podstatným způsobem.

Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí především jeho prodlení se splněním kteréhokoli peněžitého závazku z této smlouvy trvajícím déle než 14 dnů, resp. neposkytne-li zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné provádění díla dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani poté, co jej k tomu zhotovitel vyzve.

Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí především jeho prodlení s provedením díla trvající déle než 90 dnů.

# Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí - včetně touto smlouvou založených, popřípadě se smlouvou jinak souvisejících právních vztahů - právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany shodně dodávají, že toto ujednání má rovněž povahu tzv. volby práva.

Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě musí být učiněny výhradně písemně (v listinné podobě), formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran, dle jejich vůle proto plně nahrazuje veškerá (případná) předchozí ujednání týkající se předmětu této smlouvy.

Žádná ze stran není oprávněna postoupit či zatížit pohledávky plynoucí ze smlouvy ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré své případné spory přednostně smírnou formou. Nebude-li možné spor vyřešit smírně, dohodly se smluvní strany na tom, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností věcně příslušným soudem v Ostravě.

Vůlí a zájmem smluvních stran je zachovat platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy, a to v rozsahu co nejširším. Za tímto účelem smluvní strany prohlašují, že považují každé ustanovení této smlouvy za oddělitelné, kdy jeho případná neplatnost, zdánlivost, neúčinnost či nevymahatelnost nemá vliv na zbylou část smlouvy (tedy nezakládá neplatnost, zdánlivost, neúčinnost či nevymahatelnost zbylé části smlouvy), přičemž se pro tyto případy smluvní strany zároveň dohodly, že dotčené ustanovení bezodkladně (nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení výzvy kterékoli smluvní strany zbývající smluvní straně) nahradí jiným ustanovením, a to vždy tak, aby byl adekvátně zachován smysl a účel nahrazovaného ustanovení, jakož i celé této smlouvy.

Tato smlouva je pořízena ve dvou (2) shodných vyhotoveních s charakterem originálu, kdy každá ze stran obdrží jedno (1) vyhotovení při podpisu smlouvy.

Uzavřením této smlouvy smluvní strany potvrzují, že:

tato smlouva byla uzavřena po jejím předchozím podrobném projednání,

každá strana měla možnost obsah smlouvy ovlivnit a dostatečně se seznámit se závazky ze smlouvy vyplývajícími,

obsahu a právním účinkům smlouvy rozumí,

nepovažují tuto smlouvu za jednostranně výhodnou,

tato smlouva představuje výraz jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, která je prostá faktických či právních omylů, a tudíž že tato smlouva nebyla uzavřena na základě jakékoli hrozby, fyzického či duševního nátlaku a/nebo násilí, resp. lsti.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany cítí být obsahem smlouvy plně vázány a na důkaz toho připojují své podpisy.

| ZA OBJEDNATELE: | ZA ZHOTOVITELE: |
| --- | --- |
| V Rýmařově, dne 25. 10. 2021 | V Rýmařově, dne 25. 10. 2021 |
| Teplo Rýmařov s.r.o. Osoba: Ing. Tomáš Köhler Funkce: Jednatel | Stavby COMPLET s.r.o. Osoba: Bc. Luboš Harastej Funkce: Jednatel |