### SMLOUVA O DÍLO

na dodávku a montáž

### I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s.   
Se sídlem: Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov   
IČO: 65006267   
DIČ: CZ65006267   
Zastupuje: Jan Vozábal, ředitel   
Bankovní spojení:   
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl O vložka 1

a

Zhotovitel: „ETNA“ spol. s r. o.  
Se sídlem: Újezd 19, 11800 Praha 1  
IČO: 45309621  
DIČ: CZ45309621  
Zastupuje: Miloslav Naděje, jednatel  
Bankovní spojení:   
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 8234

uzavírají spolu smlouvu o dílo o dodávce a montáži osvětlení v počtech a typech dle soupisu v odstavci II. a v souladu s ustanoveními § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

### II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s názvem: Dodání a montáž expozičních svítidel vč. odborného nasvícení výstavy ‘‘ Umění pro děti‘‘ v bývalém Klášteře klarisek v Českém Krumlově v rozsahu soutěžního zadání ze dne 21.7.2021. Místem plnění Díla jsou Kláštery Český Krumlov, Klášterní dvůr 97, 381 01 Český Krumlov.

Popsané Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě a objednatel uhradí za provedení Díla cenu, jak je stanoveno v této SoD.

1. Smluvní strany se mohou dohodnout na změnách Díla před jeho dokončením oproti podmínkám a parametrům stanoveným v dokumentaci k Dílu. Zhotovitel je oprávněn navrhovat vylepšení v technickém řešení Díla oproti předané nabídce k Dílu. Jakoukoli změnu Díla je však oprávněn provést pouze na základě předchozího písemného schválení ze strany Objednatele, které bude obsahovat souhlas s technickým řešením a dohodu o změně ceny (pokud k ní dochází).
2. Objednatel je oprávněn žádat změny Díla před jeho dokončením, je však povinen o těchto změnách informovat Zhotovitele s dostatečným předstihem, a pokud je to potřeba, uzavřít dohodu o změně ceny případně termínu zhotovení, pokud bude mít požadovaná změna tyto důsledky. Zhotovitel seznámí Objednatele s případnou nevhodností požadovaného řešení.

Podrobný popis a skladba dodávky je uvedená v oceněném soupisu prací, který je přílohou návrhu SoD.

### III. Doba a způsob provedení díla

1. Dílo bude zahájeno po podpisu smlouvy v průběhu září 2021 a bude provedeno nejpozději do 31.12.2021.
2. V den zahájení prací budou Zhotoviteli předány dotčené prostory a bude mu umožněn přístup do objektu v rozsahu potřebném pro provádění prací. Dokončené Dílo bez vad a nedodělků bude předáno Objednateli spolu se související dokumentací, nejpozději viz bod 1. Dle dohody stran může Objednatel souhlasit s převzetím dokončeného Díla, které vykazuje vady či nedodělky, pokud tyto nebrání řádnému užívání Díla.
3. O předání díla bude sepsán předávací protokol, kde budou mimo jiné vyznačeny případné námitky, informace o stavu objektu a případné dohody stran o dalším postupu. Předávací protokol bude rovněž obsahovat popis vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání a dohodu o způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo bez vad a nedodělků na výzvu Zhotovitele.

### IV. Odpovědnost za vady / záruka

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do okamžiku jeho předání Objednateli dle čl. III. této Smlouvy. Vlastnické právo k věcem použitým při zhotovení Díla přechází na Objednatele okamžikem předání díla Objednateli dle čl. III. Smlouvy. Vlastnické právo k objektu zůstává Objednateli a na Zhotovitele nepřechází.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu provedených prací v délce 24 měsíců a na dodaný materiál a zařízení elektro v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla bez vad a nedodělků Objednateli, resp. odstraněním poslední vady Díla.
3. Při uplatnění reklamace postupuje Objednatel v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla bránící řádnému provozu do 10 dní od její reklamace. Vada, která nebrání řádnému provozu díla, bude odstraněna v termínu 30 dní, aniž by byl narušen provoz objektu.
4. Jestliže Zhotovitel nesplní své povinnosti dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele.

### V. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany prohlašují, že cena za dílo dle dohody činí **1.274.075,- Kč bez DPH** (1.541.631,- Kč včetně DPH, DPH 21% činí 267.556,- Kč)
2. Bude použit režim přenesené daňové povinnosti DPH.
3. Platba proběhne postupně následovně:

a) Zálohová faktura č. 1 - 40% z ceny díla, splatná do 14 dní po podpisu smlouvy

b) Zálohová faktura č. 2 - 30% z ceny díla, splatná do 14 dní po dodání zboží

c) Faktura – daňový doklad - po předání díla – vyúčtování zálohových plateb, splatnost doplatku 30 dní.

1. Objednatel se zavazuje uhradit faktury bezhotovostně na účet zhotovitele se splatností a v termínech uvedených v odst. 3. Faktura – daňový doklad bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude vystavena na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu nejpozději do 31.12.2021. Přílohou faktury bude soupis skutečně dodaného materiálu a prací. Faktura bude obsahovat text „Dodání a montáž expozičních svítidel vč. odborného nasvícení výstavy ‘‘ Umění pro děti‘‘ v bývalém Klášteře klarisek v Českém Krumlově. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení dodavatele s realizací díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

### VI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými. K návrhům dodatku k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně nebo jej přijmou ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé straně.
3. Tato smlouva byla schválena správní radou společnosti Městské divadlo Český Krumlov o.p.s. dne 6.10.2021.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Zadavatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.

V Českém Krumlově, dne 8. 10. 2021 V Praze, dne 12. 10. 2021

Objednatel Zhotovitel