DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO MNET-SML21-A22

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)

Objednatel:

Metropolnet a.s.

se sídlem: 		Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČO:			25439022

DIČ:			CZ25439022

zápis v OR: 		B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ID datové schránky:	5r4e67q

Zastoupený:		Jiří Knápek, předseda představenstva

Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

SUPTel a.s.

se sídlem: 		Hřbitovní 1322/15, Plzeň, 312 00

IČO:			25229397

DIČ: 			CZ25229397

zastoupená:		Mgr. Michalem Burešem, členem představenstva

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 776

tel.: 377 433 333, fax.: 377 433 375, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxx

dále společně jako „smluvní strany“

- Preambule

  - Tento dodatek č.1 je ke smlouvě, která byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení s názvem „Připojení krematorií k MOS 2“ uveřejněném na el. profilu Objednatele pod evidenčním číslem MNET-SML21-A22.

- Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je změna dílčích částí závazku, výše uvedené smlouvy.

2.1 Předmět plnění dle smlouvy bude doplněn o vícepráce, tyto jsou stanoveny v rozsahu dle přílohy č.2 k dodatku - specifikace materiálu – doplnění racků pro ODF, specifikace materiálu výkaz výměr a pevně nespojené příloze č. 1 k tomuto dodatku „Dokumentace provedení stavby propoj tras u Mariánského mostu“.

  - Cena díla v souvislosti s vícepracemi, specifikovanými v tomto dodatku se navýší o částku ve výši 63.525,- Kč bez DPH (slovy: šedesáttřitisícpětsetdvacetpět korun českých). Cena díla celkem, včetně DPH se navýší o 76.865,- Kč (slovy: sedmdesátšesttisícosmsetšedesátpět korun českých).

Odstavec 1) v Příloze č.3 ke smlouvě se mění takto: Akceptace díla proběhne nejpozději k 15. 10. 2021 takovým způsobem, aby k 01. 11. 2021 mohl být zahájen provoz telekomunikačních přípojek.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění a budou přiměřeně použita k bodům 2.1 a 2.2 tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

a)	Příloha č. 1 – „Dokumentace provedení stavby propoj tras u Mariánského mostu“, pevně nespojená se smlouvou

b)	Příloha č. 2 - specifikace materiálu – doplnění racků pro ODF, specifikace prací a materiálu výkaz výměr propoj tras u Mariánského mostu

V Ústí nad Labem dne ...............................		V Plzni dne ...............................

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

Metropolnet a.s.					SUPTel a.s.

………………………………				…………………………

Jiří Knápek, předseda představenstva			Mgr. Michal Bureš

Člen představenstva

………………………………

Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – „Dokumentace provedení stavby propoj tras u Mariánského mostu“

(Předaná v oddělené složce)  pevně nesvázaná se smlouvou

Příloha č. 2 – specifikace materiálu – doplnění racků pro ODF

Příloha č. 2 – specifikace materiálu a prací výkaz výměr propoj tras u Mariánského mostu