Cenová nabídka

NKPV – Studie (investiční záměr) oblasti Hh a Cb

HOSPŮDKA NA HRADBÁCH a RAVELIN

Objednatel: 	NKP Vyšehrad

V Pevnosti 159/5b

128 00 Praha 2

IČO: 00419745

Zpracovatel: 	Dipl.-Ing. Till Rehwaldt

Rehwaldt Landscape Architects

Charlese de Gaulla 629/5

160 00 Praha 6

IČO: 07699239

Kontaktní osoba:

Datum:	19. 10. 2021

- Předmět zakázky

Na základě předloženého zadání ze dne 15. 10. 2021 předkládáme cenovou nabídku na zpracování studie v podrobnosti investičního záměru lokalit „Hospůdka na hradbách“ (Hh) a Ravelin (Cb), vycházejících z Koncepční studie veřejných prostranství NKP Vyšehrad.

Vymezení řešeného území a náměty k prověření investičním záměrem – viz příloha nabídky.

- Investiční záměr bude tvořen:

a) Návrhem stavby v přiměřeném měřítku

- Definování prostorového a provozního řešení

- Určení architektonického řešení navržených prvků včetně základních rozměrů

- Určení materiálového řešení

- Vizualizace navrženého řešení

- Zjednodušená technická zpráva shrnující základní principy návrhu

b) Propočtem investičních nákladů

- Základní propočet investičních nákladů členěné po souborech (nejedná se o oceněný

položkový výkaz výměr)

Investiční záměr bude zpracován tak, aby jej bylo možné využít mj. jako zadávací dokumentaci pro

navazující projektovou přípravu (DUR, DSP a pod).

- Cenová nabídka

Studie oblasti Hospůdka na hradbách (Hh)………………………………………………………150 000 Kč bez DPH

Studie oblasti Ravelin (Cb)……………………………………………………………………………….150 000 Kč bez DPH

DPH 21% …………………………………………………………………………………………………………..63 000 Kč

Cena celkem včetně DPH………………………………………………………………………………363 000 Kč

Studie budou fakturovány jednotlivě na základě předávacího protokolu. Splatnost faktury je 30 dní.

- Harmonogram

Práce na 1. studii (dle volby zadavatele) budou zahájeny ihned po vzájemném potvrzení objednávky a poskytnutí níže uvedených podkladů. Hrubopis studie bude odevzdán do 2 kalendářních měsíců od zahájení prací. Čistopis (projednaná a zadavatelem schválená verze) bude odevzdán do 14 dnů od závěrečného projednání se zadavatelem.

Následně budou na písemnou výzvu zadavatele zahájeny práce na 2. studii. Hrubopis studie bude odevzdán do 2 kalendářních měsíců od písemné výzvy zadavatele. Čistopis (projednaná a zadavatelem schválená verze) bude odevzdán do 14 dnů od závěrečného projednání se zadavatelem.

- Podklady poskytnuté zadavatelem:

- Geodetické zaměření lokality

- Archivní plány

- Historické výkresy barokní pevnosti

- Dokumentace stávajícího objektu a zaměření lokality (Hh)

V Praze dne 19. 10. 2021

………………………………………