SMLOUVA O DÍLO č. 0507568-21

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel                 	: Městská bytová správa spol. s r.o.

PSČ, sídlo                  	: 695 01 Hodonín, Rodinova 691/4

IČ                             	: 63489953

DIČ                            	: CZ699001303

Zastoupený                	: Ing. Bimková Jana

Zapsána v OR při Krajském soudu v Brně v odd. C, vložka 21697

a

1.2 Zhotovitel                        	: G – mont, s.r.o.

# PSČ, sídlo                  	: 695 01 Hodonín, Kateřinská 4459/2a

IČ                             	: 26257874

DIČ                            	: CZ26257874

Zastoupený                	: Bukovský Vít, jednatel,

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Banka                        	: RB a.s. Hodonín, č.ú:

Zapsána v OR při Krajském soudu v Brně v odd. C, vložka 39960

(dále jako smluvní strany či účastnící),

kteří společně prohlašují a činí nesporným, že tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřely, níže uvedeného roku, měsíce, dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

I. Předmět smlouvy a rozsah díla

Zhotovitel se tímto zavazuje k provedení díla, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou a Objednatel se naopak zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. Smluvní strany se dohodly, že:

- Místem provádění díla je: nemovitost budova čp. 3757 na pozemku parc.č. st. 7409 o výměře 884m2  zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č.10001  vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín, pro okres, obec a katastrální území Hodonín (budova Hotelu Krystal, na adrese Pančava 49, Hodonín) „HOTEL KRYSTAL Hodonín“

- Předmět díla je určen touto jeho SPECIFIKACÍ:

1.3.   Pohon automatických posuvných dveří FAAC A 1000		1 ks

- Automatický pohon FAAC 1000 NFS L – kompletní pohonná a řídící jednotka

- Nosník pohonu včetně krytu pohonu v povrchové úpravě RAL 1014 Slonová kost

- Profilace izolační TK 50 VSG33.1-6- Float 5 = čiré bezpečnostní

Posuvná křídla EXTERIÉR š= 1400 mm x v= 2050 mm 	2 křídla

- Ovládací Keper SDK Light – mimo dosah zákazníků				1 ks

- Elektro zámek pohonu se zamykáním do převodovky				1 ks

- Záložní zdroj při výpadku proudu						1 ks

- Aktivační radary, Typ XV01							2 ks

Ovládací jednotka umožňující ovládání dveří - MIMO Kryt pohonu

/1. letní provoz, 2. trvalé otevření dveří, 3. uzamčení dveří, 4. zimní provoz, 5.jednosměrka,/

- řídící jednotka umožňuje nastavení následujících funkcí - doba otevření dveří, rychlost

zavření dveří, šíře otevření dveří, zimní provoz, ruční ovládání dveří, ruční uzamčení

- náhradní zdroj el.energie, umožní otevření nebo uzavření dveří při výpadku proudu,

- kontrolní paprsky hlídající vstupní prostor mezi křídly – 1 pár

-     maximální váha 2 křídel: 2 x 75 kg= 150 kg

Cenou díla

- jsou veškeré náklady související s dodávkou jednotlivých (shora vyjmenovaných) segmentů a s montážní činností spočívající ve zhotovení předmětu díla.

- naopak, v ceně za dílo nejsou zahrnuty výdaje související s přípravou stavebního

otvoru (tj. zednická, elektro přívody, zámečnické konstrukce),

a smluvní strany tedy v souladu se shora uvedeným dále společně prohlašují, že předmět díla je jim dobře znám a jeho rozsah je pro ně dostatečně srozumitelný a určitý.

1.4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že se zavazují plnit veškeré podmínky, sjednané touto smlouvou.

II. Doba plnění

2.1.	Zhotovitel provede dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a zavazuje se Objednateli předat předmět díla nejpozději do 20.12.2021, přičemž Zhotovitel započne s realizací díla nejpozději do 3 dnů poté, co mu bude ze strany Objednatele umožněno zahájení montážních prací. tj. dojde k předání staveniště uvedeného v Čl. I bodu 1.1 této smlouvy.

2.2.	Objednatel tímto bere na vědomí, že doba plnění předmětu díla se prodlužuje o dobu nezbytnou v případech

- existence živelné pohromy a/nebo vyšší moci, mající přímý vliv na průběh provedení díla,

- Objednatelem vyžadovaných změn jednotlivých konkrétních věcí, zamýšlených při plnění díla, přičemž smluvní strany se dohodly, že případné změny budou uplatněny písemně, a to formou žádosti o změnu, sepsané na zvláštním formuláři, následně pak bude uzavřen dodatek k této smlouvě, kterým bude taková změna stvrzena;

- při prodlení s předáním staveniště ze strany Objednatele,

- bude-li Objednatel v prodlení s plněním svých povinností, nebo nastanou-li jiné okolnosti zaviněné Objednatelem,

- při klimatických podmínkách bránících nebo zpomalujících prováděné práce

2.3.	Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před lhůtou uvedenou v bodu 2.1 toho článku a Objednatel je v takovém případě povinen dílo převzít a splnit svůj platební závazek,  avšak za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky pro jeho převzetí a zejména ty, které jsou uvedeny v Čl. VII této smlouvy.

III. Cena díla

  - Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné provedení díla v rozsahu a v kvalitě, podle této smlouvy, je stanovena částkou …… 80 000,-Kč +DPH  ve výši dle platné právní úpravy

slovy: osmdesát tisíc korun českých + DPH

Příplatek norma EN 16005 bezpečnostní radary na straně otvírání nejsou požadovány.

Prohlášení: Prohlašuji, že vystupuji jako osoba povinná k dani a poskytnuté plnění bude

použito pro firemní ekonomickou činnost.

3.3.	Případné Objednatelem požadované vícepráce / méně práce budou provedeny za ceny obvyklé, a to s ohledem na jejich konkrétní specifikaci dodacích smlouvy, přičemž takové vícepráce či méně práce budou provedeny na základě písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

4.1.	Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu v souladu s touto smlouvou s tím, že se cenu zavazuje uhradit na základě Zhotovitelem vystavených faktur takto:

- Záloha ve výši 0,-Kč před objednáním

- vyúčtování do 100 % za dílo po jeho předání bezhotovostním převodem do 14 – ti dnů

4.2.	Zhotovitel je povinen na všechny platby prováděné dle této smlouvy vystavit a Objednateli předat řádné účetní doklady opatřené veškerými zákonnými náležitostmi dle platné právní úpravy.

V. Podmínky provádění díla

5.1.	Před zahájením prací určí Zhotovitel svého odpovědného šéfmontéra, který bude při realizaci díla přítomen a bude oprávněn za něho jednat ve věci díla.

5.2.	Objednatel se zavazuje Zhotoviteli:

- předat staveniště a zabezpečit ostrahu staveniště

- zajistit pro potřeby Zhotovitele volný průjezd po příjezdové komunikaci, přilehlé ke staveništi a přístup pro jeho zaměstnance i mimo obvyklou pracovní dobu

- na vlastní náklady zajistit dodávku el. energie o napětí 220/380 V dle ČSN 332000-7-704, prostřednictvím elektro přípojky

to vše nejpozději do dne zahájení montáže.

5.3.	Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně, a při jeho zhotovení postupovat v souladu s dobrými mravy a platnou právní úpravou ČR, zejména dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost.

5.4.	Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda.

5.5.	Objednatel není oprávněn v průběhu realizace díla požadovat jakékoliv změny v jeho rozsahu, aniž by byly tyto změny sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Dojde-li po dobu trvání této smlouvy k oboustranné písemné dohodě (resp. k dodatku této smlouvy) ohledně změny charakteru dílčích segmentů, pak se smluvní strany v souvislosti s výskytem rozdílu v ceně zaměněného zboží zavazují provést vzájemné vypořádání.

VI. Záruka za dílo

6.1.	Zhotovitel poskytne Objednateli:

- na montážní práce, hliníkovou profilaci záruku v délce třiceti šesti (36) měsíců a na elektronická zařízení záruku v délce dvaceti čtyř (24) měsíců;

6.2.	V souladu se shora učiněným prohlášením Zhotovitele o délkách záručních lhůt se tento zavazuje Objednateli předat Záruční a Dodací list, prohlášení o shodě a veškeré návody na obsluhu a údržbu zařízení.

6.3.	Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na běžnou údržbu nebo na závady vzniklé nevhodným užíváním předmětu díla a rovněž se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do systému či elektronických zařízení díla.

6.4.	Jestliže se během záručních lhůt vyskytnou jakékoliv závady, je Zhotovitel povinen posoudit oprávněnost reklamace vady ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení. Termín odstranění těchto vad bude stanoven dohodou stran jako lhůta z technického hlediska nejkratší.

6.5.	Záruční doba začíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

VII. Předání díla

7.1.	Dílo dle této smlouvy se považuje za dokončené jeho řádným předáním Objednateli stvrzeným oboustranně podepsaným písemným protokolem o předání řádně dokončeného díla v místě jeho provádění sjednaném dle této smlouvy.

7.2.	Objednatel je povinen převzít řádně zhotovené dílo do jednoho pracovního (1) dne ode dne doručení (obdržení) písemného, či faxového vyzvání k převzetí díla, učiněného Zhotovitelem, a to i v případě, že dílo bude trpět případnými drobnými či ojedinělými vadami nebo nedodělky, které však nebrání v řádném užívání samotného díla.

7.3.	Jestliže však Objednatel odmítne bezdůvodně řádně zhotovené dílo převzít nebo se k  převzetí díla nedostaví, považuje se řádně zhotovené dílo za převzaté dnem, v němž Objednatel převezme Zhotovitelem podepsaný předávací protokol, zaslaný na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví, čímž také dochází k přechodu nebezpečí škody na řádně zhotoveném díle na Objednatele.

VIII. Ostatní ujednání

8.1.	Objednatel se v souladu s účelem této smlouvy zavazuje Zhotoviteli  při zhotovení díla poskytnout včasnou nezbytně nutnou součinnost, tak jak vyplývá z této smlouvy, přičemž po dobu jeho prodlení  s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Jednotlivé lhůty, stanovené touto smlouvou nebo vyplývající ze zákona, se prodlužují o stejný počet dní, kolik trvalo prodlení Objednatele s poskytnutím výše uvedené součinnosti.

  - Objednatel je povinen před převzetím předmět díla pečlivě prohlédnout, a pokud samotné dílo při předání vykazuje drobné či ojedinělé vady nebo nedodělky, jsou Objednatel a Zhotovitel povinni předmětné vady uvést do předávacího protokolu, a to včetně termínu pro jejich odstranění.

  - Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vzniknout z tohoto smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem nebo v souvislosti s ním budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK a AK ČR v sudišti na Masarykově universitě v Brně, Právnické fakultě Veveří 70, 611 70 Brno, jedním rozhodcem ustanoveným podle řádu Rozhodčího soudu.

  - Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách tam uvedených.

IX. Sankce

9.1.	V případě prodlení Objednatele se splněním jeho platebního závazku vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny za dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den, ve kterém prodlení Objednatele trvá.

9.2.	Je-li Zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku, tj. s předáním řádně zhotoveného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den, ve kterém prodlení Zhotovitele trvá.

9.3.	Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty druhé (oprávněné) straně není dotčen její nárok na případnou náhradu škody, mající původ v porušení smluvních povinností dle této smlouvy stranou první.

X. Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

10.1.	Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnou právní úpravou ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.3.	Zhotoviteli vzniká právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při realizaci díla pro případ, nebude-li Zhotovitelem možno provést realizaci díla v souladu s touto smlouvou, a to z jakéhokoliv důvodu vzniklého na straně Objednatele.

10.4.	Zhotovitel nebude v prodlení s plněním svého závazku, jestliže se nástup ke zhotovení díla posune z důvodu případné změny této smlouvy (technické, projekční a jiné relevantní důvody), požadované Objednatelem, přičemž případnou změnu je třeba učinit ještě před zahájením montáže vrat, a to výhradně písemnou formou – dodatkem k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

10.5.	Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, nastanou-li na jeho straně překážky, které v době podpisu smlouvy nemohl předvídat a které budou bránit ve splnění jeho závazků a nebude možné rozumně předpokládat, že by tyto překážky nebo jejich následky mohl odvrátit nebo překonat i při vynaložení maximálního úsilí z jeho strany. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Dále může Zhotovitel od smlouvy odstoupit pouze za podmínek předpokládaných platnou právní úpravou.

10.6.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že již v průběhu zhotovování díla bude zřejmé, že Zhotovitel nepostupuje v souladu s touto smlouvou či platnou právní úpravou, a dále v případě, kdy Zhotovitel pozbude oprávnění ke zhotovení díla, či by v souvislosti se zhotovením díla hrozila újma Objednateli či třetím osobám.

10.7.	Nebude–li Zhotovitel veškeré daňové doklady a jiné písemnosti předávat přímo Objednateli, je oprávněn zaslat je doporučeně, popř. s doručenkou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro případ nepřevzetí faktur se smluvní strany dohodly, že jejich splatnost počíná pátým (5.) dnem od okamžiku účinnosti náhradního doručení.

10.8.	Vyskytnou-li se události, které jedné nebo druhé smluvní straně nebo oběma současně částečně či úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

10.9.	Veškeré změny či doplňky této Smlouvy o dílo mohou být učiněny pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

10.10. Zhotovitel bere na vědomí, že je Objednatel osobou povinnou ke zveřejnění této smlouvy (včetně všech jejích případných dodatků) v registru smluv ve smyslu zákona  č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

10.11.	Tato smlouva se vyhotovuje ve třech originálních stejnopisech a nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatelem, a účinnosti dnem, k němuž bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv.

10.12.	Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy této smlouvy.

V Hodoníně, dne   18. 10. 2021				V Hodoníně, dne   25. 10. 2021

__________________________				___________________________

za Zhotovitele							   za Objednatele

Vít Bukovský						Ing. Jana Bimková, jednatelka

jednatel							Městské bytové správy, spol. s r.o.