MZE-52072/2021-11152

mze000021308013

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 11150 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152 NAŠE ČJ.: MZE-52072/2021-11152 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 Czech Republic a.s. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 17. 9. 2021

Prodloužení termínu dodání 543_PZ_PRAIS_II_2020_SR_Migrace z IAS_(Z28918)

Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání Objednávky č. 2020001 k 543_PZ_PRAIS_II_2020_SR_Migrace z IAS_(Z28918)

Nový termín dodání: do 01.11. 2021

Zdůvodnění:

Došlo ke zdržení z důvodu migrace DB na ORA-19, do toho nastoupila „chmelařská sezóna“ (září- polovina října), která nám odčerpává část kapacity, plánované původně pro práce na PZ 543.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Oleg Blaško ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: