

MZE-55610/2021-11152

dms_carovy_kod

mze000021571115

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152  NAŠE ČJ.: MZE-55610/2021-11152  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012  E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 30. 9. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky: 609 PRAIS\_II\_2021\_EZP\_změna\_komunikace\_s\_eSpis**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500136288 k PZ 609 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No609\_EZP\_zmena\_komunikace\_IS\_EZP\_s\_eSPIS z aktuálního termínu 30.9.2021 na nový termín 30.11.2021. Důvodem tohoto prodloužení je vytvoření dostatečného časového rámce pro obnovu testovacího prostředí IS EZP a IS eSPISu, které je po masivním kybernetickém útoku zaměřeném na počítačovou síť města Olomouc, na základě sdělení p. Mačkala z odboru informatiky magistrátu Olomouc, dosud mimo provoz. Vzhledem k tomu, že řešení je primárně určeno IS eSPIS Olomouc, je žádoucí funkční testování realizovat na tomto systému.

Termín 30.11.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: