MZE-58234/2021-11152



mze000021730420

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 11150VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-58234/2021-11152VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.VáženýxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 14. 10. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky: PZ 629 - RDM - Rozvojové požadavky 2021**

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500137605**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500137605
k  PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No629\_RDM\_rozvojove\_pozadavky\_2021 z aktuálního termínu 15.10.2021
na nový termín 15.11.2021. Důvodem tohoto prodloužení je vytvoření dostatečného časového rámce pro otestování realizovaných požadavků ze strany věcného garanta. Termín 15.11.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |   |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: