MZE-60731/2021-11152



mze000021884824

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 11150VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-60731/2021-11152VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený xxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 27. 10. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky:PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No619 eAgri\_uplny\_prechod\_na\_protokol\_https**

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500137121**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500137121
k  *PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No619 eAgri\_uplny\_prechod\_na\_protokol\_https* z aktuálního termínu 31.10.2021
na nový termín 30.11.2021. Důvodem tohoto prodloužení je využití možnosti, které je uvedeno
v PZ v ustanovení čl. 3.2. týkající se průběžné změny odkazů na základě zjištění provozovatele
nebo MZe, za účelem změny odkazů, které budou dodatečně identifikovány v období následujícího měsíce po přechodu z protokolu http na protokol https. Termín 30.11.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: