SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

Údržba bydlení s.r.o.

se sídlem K výtopně 1224, Zbraslav, 156 00 Praha 5

IČO: 025 86 690

DIČ: CZ02586690

bankovní spojení: xxx

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 221093,

zastoupena Ing. Janou Hendrychovou, jednatelkou

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Akademie múzických umění v Praze,

veřejná vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb., v platném znění

se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 12, PSČ 118 00

součást: Filmová a televizní fakulta (FAMU)

pracoviště: FAMU – Katedra kamery

s adresou Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1

IČO: 613 84 984

DIČ: CZ61384984

bankovní spojení: xxx

(dále jen „Objednatel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající zejména v rekonstrukci odborné učebny laboratoře digitální kinematografie (místnost 226, Katedra kamery) nacházející se na pracovišti Objednatele, tedy na adrese Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, a to na základě pokynů a v souladu s dokumentací poskytnutou ze strany Objednatele. Bližší specifikace služeb poskytovaných ze strany Zhotovitele ke vytvoření díla je stanovena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále pouze „Dílo“).

Zhotovitel se dále zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo, respektive jeho jednotlivé části, zhotovit a předat Objednateli v předem sjednaném termínu. Dílo, respektive jeho jednotlivé části se považují za předané, je-li Dílo, respektive jeho jednotlivé části, dokončeno a Zhotovitel umožní Objednateli jeho užití.

Objednatel se naproti tomu zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dokončené a bezvadné Dílo odměnu stanovenou v článku 5. této Smlouvy a blíže specifikovanou v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Práva a povinnosti, Prohlášení

Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou při plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o výsledcích realizovaného Díla, tj. informovat Objednatele o úspěšnosti a včasném zhotovení Díla.

Zhotovitel se zavazuje Dílo, resp. jeho jednotlivé části provést vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost v souladu s touto Smlouvou a předat jej, resp. jeho jednotlivé části, ve sjednaném termínu Objednateli.

Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané Objednatelem nebudou dostatečné nebo kompletní a úplné pro provádění této Smlouvy, je o tom Zhotovitel povinen Objednatele neprodleně informovat. Objednatel je povinen obstarat veškeré chybějící údaje, informace nebo data a předat je Zhotoviteli.

Objednateli náleží všechna data a výsledky získané v souvislosti s realizací Díla, resp. jeho jednotlivých částí podle této Smlouvy, které může neomezenou dobu využívat.

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo, respektive jeho jednotlivé části osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, dle nejvyšších profesionálních standardů, na vysoké odborné a kvalitativní úrovni. Zhotovitel bude při provádění Díla nebo jeho části využívat pouze subdodavatele schválené Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za činnost subdodavatele tak, jako kdyby Dílo prováděl sám.

Zhotovitel se zavazuje jak za sebe, tak za své zaměstnance, že nebude sdělovat třetím osobám informace týkající se organizační struktury a skutečností tvořících předmět obchodního tajemství Objednatele, kde Zhotovitel provádí Dílo dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že získá právními předpisy požadované posudky, rozhodnutí a stanoviska a povolení orgánů veřejné moci, nezbytné k provedení a užívání Díla.

Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí dokumentaci nezbytnou k prokázání požadovaných vlastností Díla (certifikáty, stavební deník atd.).

Zhotovitel je povinen vést, v souladu s účinnými právními předpisy a technickými normami stavební deník nebo jiný záznam o staveništi (dále jen „Stavební deník“) prokazující provádění Díla. Zhotovitel ve Stavebním deníku poznamená všechny skutečnosti týkající se Díla a další informace vyžadované právními předpisy nebo technickými normami. Zhotovitel povede Stavební deník v období od převzetí staveniště až do předání Díla Objednateli. Stavební deník obsahuje informace významné pro provedení Díla, a to především informace o postupu provádění Díla, kvalitě a nesrovnalostech. Záznam musí být do deníku zapsán v den provedení dané části Díla nebo v den, kdy nastanou relevantní skutečnosti (ve výjimečných případech, lze záznam provést následující den). Smluvní strany jsou povinny reagovat na skutečnosti uvedené ve Stavebním deníku ve lhůtě 48 hodin. Stavební deník musí být přístupný v průběhu pracovních hodin. Záznamy ve Stavebním deníku musí být podepsány osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických záležitostech. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, nejsou záznamy, prohlášení a stanoviska uvedené ve Stavebním deníku považovány za změnu Smlouvy, nicméně mohou sloužit jako podklad pro následné změny.

Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl připravenost staveniště a nemá k ni výhrady pro započetí díla.

Termín a místo plnění

Zhotovitel je povinen řádně provést Dílo a předat jej zcela dokončené a bezvadné nejpozději do 30.9.2021.

V případě prodlení Zhotovitele s řádným zhotovením a předáním Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH  za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

Místo plnění, respektive místo předání Díla je FAMU – Katedra kamery, místnost č. 226 - Laboratoř digitální kinematografie, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1 – Staré Město.

Předání a převzetí Díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Před předáním Díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

Zhotovitel je Objednateli povinen oznámit termín předání Díla minimálně 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven předávací protokol. Předávací protokol bude podepsán zástupcem Objednatele i Zhotovitele.

V případě, že při předání a převzetí Díla nebudou zjištěny žádné vady a nedodělky a Dílo lze sjednaným způsobem užívat, Objednatel Dílo bez výhrad převezme. V případě, že budou Objednatelem shledány vady a nedodělky, které však nebrání užívání Díla, bude v předávacím protokolu uveden jejich soupis i s termínem pro jejich odstranění a Dílo převezme Objednatel s výhradou.

V případě, že Dílo vykazuje vady či nedodělky bránící užívání Díla, Objednatel není povinen Dílo převzít.

Má-li Dílo vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a den prodlení Zhotovitele s plněním této povinnosti. Vedle smluvní pokuty je Zhotovitel povinen v tomto případě též nahradit Objednateli vzniklou škodu.

O odstranění vad a nedodělků a opětovném předání Díla bude pořízen písemný předávací protokol, který bude podepsán zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

Přechod vlastnického práva k dílu a nebezpečí škody

Objednatel je vlastníkem Díla od počátku. Smluvní strany se dále dohodly, že k přechodu vlastnického práva k materiálům a vybavení, které mají být dodány Zhotovitelem a stát se součástí Díla, dojde jejich zapracováním do Díla.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle a včasného a řádného provedení a předání Díla od vstupu na staveniště až do řádného předání Díla Objednateli. Pokud Objednatel odmítne převzít Dílo bez oprávněného důvodu, považuje se Dílo za předané dnem, kdy mělo dojít k předání Díla v souladu se Smlouvou.

Odměna a platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla odměnu specifikovanou rozpočtem, který je Přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „Odměna“). Odměna je konečná, Zhotovitel se tedy nemůže domáhat od Objednatele žádných dalších plateb v souvislosti s prováděním Díla.

Smluvní strany se dohodly, že Odměna bude hrazena částečně na základě zálohové faktury specifikované v čl. 6.3 této smlouvy. Zbylá Odměna bude hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne řádného dokončení a předvedení díla, a to na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Zhotoviteli nebude hrazena ze strany Objednatele jakákoli záloha na provedení Díla, s výjimkou zálohy na provedení truhlářských prací specifikovaných v Příloze č. 1, a to ve výši 261 194 Kč (dále jen „Záloha“). Záloha bude ze strany Objednatele uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem, a to nejpozději do 7 dnů od doručení takovéto faktury a započtena na konečnou výši Odměny.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy pro daňový doklad, zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli (nevztahuje se na zálohovou fakturu viz výše). Faktury budou doručeny na e-mailovou adresu Objednatele adela.kalna@famu.cz.

Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (dále jen „Záruka“ nebo „Záruka za jakost“). Záruka za jakost trvá 24 měsíců. Zhotovitel se zaručuje, že Dílo bude po tuto dobu způsobilé pro použití k ujednanému účelu a podrží si ujednané vlastnosti dle Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že Dílo a jeho části budou po dobu trvání záruční doby bez materiálových, funkčních a právních vad. Dílo nebo jeho část jsou vadné, pokud neodpovídají specifikaci stanovené Smlouvou nebo jsou nevhodné pro užití předpokládané podle této Smlouvy nebo nemají obvyklé vlastnosti či vlastnosti vyžadované závaznými právními předpisy.

Záruční doba začne běžet dnem, kdy bylo Dílo (nebo jeho část) řádně předáno Objednateli.

Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu způsobenou běžným opotřebením věci, nevhodným užíváním, zanedbáním nebo nevhodným udržováním ze strany Objednatele.

Pokud se za dobu trvání záruční doby objeví jakákoli vada Díla, která je po právu uplatněna u Zhotovitele, záruční doba se po dobu vyřizování reklamace staví, a to od oprávněného vytčení vad u Zhotovitele až do odstranění vady Zhotovitelem a předání bezvadného Díla Objednateli.

Zjistí-li Objednatel vadu, musí ji písemně bez zbytečného odkladu vytknout u Zhotovitele, a to včetně dodání popisu vytčených vad. Zhotovitel je oprávněn, na žádost a v čase odsouhlaseném Smluvními stranami, k prohlídce Díla za účelem inspekce vad a jejich následných oprav.

Je-li Dílo vadné, má Objednatel právo na bezplatnou opravu Díla nebo jeho části, anebo pokud není oprava možná, má Objednatel právo na odstranění vady dodáním nové části Díla bez vady nebo dodáním chybějící části Díla, nebo na přiměřenou slevu z Odměny, dle výběru Objednatele. V případě, že se jedná o plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel odstraní vady Díla bez zbytečného odkladu v čase stanoveném na základě kvalifikovaného posouzení vad Díla. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním vad Díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vad a neodstraní-li vady Díla ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného oznámení vad, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění těchto vad třetí osobou a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech účelně vynaložených nákladů na odstranění vad a Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Právo Objednatele na náhradu škody zůstává nedotčeno.

Licence

Pokud jakákoliv část Díla splňuje podmínku ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli v okamžiku plného zaplacení Odměny časově a teritoriálně neomezenou licenci, a to pro užití Autorského díla k účelům, pro které je určeno. Součástí licence je i oprávnění Objednatele Autorské dílo měnit, upravovat či zakomponovat do souborných děl. Objednatel je oprávněn licenci převést na třetí osoby formou podlicence nebo postoupením. Objednatel není povinen licenci užít.

Úplata za poskytnutou licenci je zahrnuta v celkové Odměně uvedené v čl. 6 této Smlouvy.

Jakákoliv média nebo podklady, na nichž je Autorské dílo uloženo, se stávají výhradním vlastnictvím Objednatele v souladu s článkem 5.1.

Předčasné ukončení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu je možné jednostranně ukončit, dojde-li k naplnění některého z důvodů sjednaných v tomto článku 9 nebo z důvodů stanovených zákonem.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, s účinností ode dne následujícího po dni, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy (ex nunc), z následujících důvodů:

- Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 15 dnů a k nápravě nedošlo ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté v písemné výzvě (která činí minimálně 7 dní);

- rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění úpadku Zhotovitele nabylo právní moci; nebo

- Zhotovitel opakovaně a podstatným způsobem porušuje povinnosti podle této Smlouvy, Objednatel mu toto porušení více než jednou písemně oznámil a nedošlo k nápravě ani v dodatečné přiměřené lhůtě (která činí minimálně 7 dní);

- Dílo je vadné, přičemž tato vada představuje podstatné porušení Smlouvy a Objednatel uplatní své právo na odstoupení od Smlouvy dle ustanovení 7.6. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení ze strany Objednatele.

Odstoupení od Smlouvy Objednatelem nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností Zhotovitele dle podmínek této Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a je platná dnem podpisu Smluvními stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Tuto Smlouvu lze na základě dohody Smluvních stran měnit pouze v písemné formě. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.

Pokud budou Smluvní strany zpracovávat osobní údaje získané na základě této Smlouvy, jsou povinny dodržovat ustanovení nařízení (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a příslušnou národní zákonnou úpravu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení této Smlouvy odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a že nebylo jednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně případných dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel, přičemž smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v tomto registru.

Přílohy:

Příloha č.1: Rozpočet; Příloha č.2: Dokumentace

| V Praze dne 6.8.2021 |  |
| --- | --- |
| __________________________________ | __________________________________ |
| Zhotovitel Údržba bydlení s.r.o. Ing. Jana Hendrychová, jednatelka | Objednatel Akademie múzických umění v Praze Andrea Slováková, děkanka FAMU |