Dodatek č. 1

KUPNÍ SMLOUVY

(dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“))

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

Zastoupena: xxx

Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxx

Interní číslo smlouvy: 21/9615/058

(dále jen jako „kupující“)

a

- Název/Firma: 4Jtech s.r.o.

Se sídlem v: Ringhofferova 115/1, 155 21, Praha 5

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C/251054

IČ: 04628527

DIČ: CZ04628527

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

Zastoupena: xxx

Plátce DPH: ano

(dále jen jako „prodávající“)

Úvodní ujednání

Smluvní strany mezi sebou v rámci programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
projektu Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553, a v rámci veřejné zakázky 058_Ve_ERDF_Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin, plovák na vzdušném proudu_(FM_026,FM_027) uzavřely kupní smlouvu na předmět koupě - sada laboratorních úloh pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin - jeden kus stanice pro měření a regulaci procesních veličin a dva kusy úloh pro regulaci plováku na vzdušném proudu podle specifikace provedené v cenové nabídce ze dne 31. 3. 2021 zaslané Technické univerzitě v Liberci v rámci veřejné zakázky 058_Ve_ERDF_Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin, plovák na vzdušném proudu_(FM_026,FM_027). Kupní smlouva byla uzavřena dne 30. 4. 2021, účinnosti nabyla dnem uveřejnění v registru smluv dne 2. 5. 2021.

Ve smlouvě byl dohodnut termín plnění v čl. III Termín plnění, kdy se prodávající zavázal dodat předmět včetně montáže, instalace, umístění, prověření bezchybné funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Vzhledem k problémům způsobeným pandemií onemocnění COVID-19, které vedou ke zpoždění 
dodávek nezbytných ke splnění smlouvy, a vzhledem k tomu, že tyto komplikace vznikly nezávisle 
na vůli smluvních stran, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

Předmět dodatku

Čl. III. Termín plnění kupní smlouvy se mění následovně:

Prodávající se zavazuje dodat předmět nejpozději do 10. 12. 2021 vč. montáže, instalace, umístění, 
prověření bezchybné funkčnosti zařízení, zaškolení obsluhy.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání kupní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje 
později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedeným 
připojují své podpisy:

| Razítko a podpis prodávajícího …………………………………………. xxx V Praze dne 28.10.2021 | Razítko a podpis kupujícího …………………………………………… xxx V Liberci dne 02.11.2021 |
| --- | --- |