DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23. 7. 2021, 
č. smlouvy objednatele 2021/126, 
č. smlouvy zhotovitele 42521/21

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

1. 	Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČO:	00064220

DIČ:	CZ00064220

Číslo účtu:	16434081/0710

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Sídlo 	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Statutární zástupce	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

dále jen „objednatel“

a

2. 	EMV s.r.o.

IČO:	48038792

DIČ:	CZ48038792

Číslo účtu:	43500021/0100

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Sídlo:	Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Místo podnikání:                  Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

Statutární zástupce:	Michl Vydra, jednatel

Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 15418

dále jen „zhotovitel“

I.

Význam a účel dodatku

- Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“, uzavřely dne 23. 7. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební práce v objektu č. p. 126, pavilon 27 – 2. NP“.

- V průběhu stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných, které v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou podrobně popsány v příloze tohoto dodatku (ve změnových listech). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce a méně práce, které při zhotovení díla vznikly.

II.

Předmět dodatku

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

- V čl. II. (Specifikace předmětu díla) se za bod 2. 1. doplňuje nový podbod 2. 2. v následujícím znění:

„Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce /vícepráce/ v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze této smlouvy ve znění dodatku č. 1“.

- V čl. III. (Termíny, místo plnění, práce na díle) se  bod 3.2. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím znění:

„Termín dokončení díla se nově na základě změn stanovuje nejpozději do 19. 11. 2021.“

- V čl. V. (Cena a platební podmínky) se  bod 5.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím znění:

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění včetně definovaných změn díla cenu ve výši:

- Původní cena díla dle SoD bez DPH…………………1.565.000,00 Kč bez DPH

- Cena dodatečných prací bez DPH ……………………. 630.958,51 Kč bez DPH

- Cena méněprací bez DPH………………………………. - 4.720,00 Kč bez DPH

- Celková cena za dílo po připočtení všech dodatečných stavebních prací a po odečtení méně prací …………………………………2.191.238,51 Kč bez DPH (slovy: dva miliony jednostodevadesátjeden tisíc dvěstětřicetosmtisíc korun českých a padásetjeden haléřů). Cena díla bude účtována v přenesené daňové povinnosti.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.	Tento dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.	Dodatek č. 1 (stejně jako Smlouva) je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Přílohy:

- Rekapitulace změnových listů

- Změnové listy ZL č.1 - 3

| V………………dne…29.10.2021……… | V ……………... dne …27.10.2021. |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| MUDr. Martin Hollý, MBA Ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice | Michal Vydra jednatel EMV s.r.o. |