### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.   21/641

- Smluvní strany

| Objednatel: | Veterinární univerzita Brno ŠZP Nový Jičín Elišky Krásnohorské 178 742 42 Šenov u Nového Jičína |
| --- | --- |
| zastoupený: | Ing. Radkem Haasem, ředitelem podniku |
| IČ: | 62157124 |
| DIČ: | CZ62157124 |
| Banka | # xxxxx |
| Odpovědný zástupce | Martin Cáb, vedoucí Střediska živočišné výroby |
| ve věcech technických: |  |
| Tel.č.: | xxxxx |
| (dále jen objednatel) |  |
| Zhotovitel: | Kala, spol. s r.o. Urbanova 626/10, 697 01 Kyjov |
| zastoupený: | Jiřím Kouřilem, jednatelem |
| IČ: | 25517899 |
| DIČ: | CZ25517899 |
| Banka | # xxxxx |
| Odpovědný zástupce | # Jiří Kouřil, jednatel |
| ve věcech technických: |  |
| Tel.č.: | xxxxx |
| (dále jen zhotovitel) |  |

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 21/641 ze dne 23. 8. 2021 na provedení díla „Kejdové hospodářství pro účelově-produkční stáj Nový Dvůr“ takto:

- Článek IV. Termíny plnění se mění takto:

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou následující:

dodávka a montáž  do 30.11.2021.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je vyjádření zhotovitele ke změně termínu plnění.

| V Kyjově, dne 25. 10. 2021 | V Šenově u N. Jičína, dne 26. 10. 2021 |
| --- | --- |
| ...................................................... | ..................................................... |
| Jiří Kouřil jednatel společnosti | Ing. Radek Haas ředitel podniku |