### DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil

### na provedení díla

„Foerstrova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil | Org: 5807 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Jednající: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká národní banka |
| číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710 |

| 2. Zhotovitel: | CROSS Zlín, a.s. Hasičská 397 763 02 Zlín Louky |
| --- | --- |
| IČ: | 60715286 | DIČ: | CZ60715286 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Brně |
| pod sp. zn. B 6274 |
| ID datové schránky: c6r2qkd |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| xxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. |
| č. účtu: 5014504632/5500 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil ze dne 22. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
20. 1. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je oprava chyb v psaní a počtech v dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2021 plynoucí z chyb v psaní a počtech v položkových rozpočtech, které byly součástí Změnových listů č. 12 a 13.

# III. Znění dodatku

- Tabulka uvedená v čl. III. Znění dodatku odst. 3 dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2021 se nahrazuje touto tabulkou:

| SO, PS | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Příprava území | 3 728,74 Kč |  |  |  |  | 3 728,74 Kč |
| 101 | Komunikace |  |  |  |  |  |  |
| 101.1 | Pražská x třída Míru | 588 157,52 Kč |  |  |  |  | 588 157,52 Kč |
| 101.2 | Foerstrova x třída Svornosti | 9 688,77 |  |  |  |  | 9 688,77 Kč |
| 101.3 | Foerstrova x Na Vozovce | 86 858,44 |  |  |  |  | 86 858,44 Kč |
| 101.4 | Albertova x Štítného | 443 594,52 |  |  |  |  | 443 594,52 Kč |
| 451 | Pražská x třída Míru |  |  |  |  |  |  |
| 451.1 | Soupis stavebních prací | 908 643,76 | -133 949,45 | 1, 2, 4 | 566 038,96 | 3, 6, 7, 9,10, 17 | 1 340 733,27 Kč |
| 451.2 | Soupis dodávek a montážních prací | 5 289 198,20 | -210 158,25 | 1, 4, 5 | 470 693,18 | 1, 5, 8,17 | 5 549 733,13 Kč |
| 452 | Foerstrova x tř. Svornosti |  |  |  |  |  |  |
| 452.1 | Soupis stavebních prací | 522 009,10 | -142 355,45 | 14 |  |  | 379 653,65 Kč |
| 452.2 | Soupis dodávek a montážních prací | 3 521 679,91 | -150 265,85 | 2, 14 | 334 120,07 | 2, 14,17 | 3 705 534,13 Kč |
| 453 | Foerstrova x Na Vozovce |  |  |  |  |  |  |
| 453.1 | Soupis stavebních prací | 323 005,04 | -132 687,65 | 16 | 9 789,17 | 17 | 200 106,56 Kč |
| 453.2 | Foerstrova x Na Vozovce - Soupis dodávek a montážních prací | 2 444 952,58 | -83 873,73 | 16 | 233 878,25 | 16,17 | 2 594 957,10 Kč |
| 454 | Albertova x Štítného |  |  |  |  |  |  |
| 454.1 | Soupis stavebních prací | 503 663,52 | -144 270,19 | 15 |  |  | 359 393,33 Kč |
| 454.2 | Soupis dodávek a montážních prací | 4 467 762,03 | -175 637,93 | 15 | 305 681,89 | 15,17 | 4 597 805,99 Kč |
| 455 | Koordinační kabely v úseku Albertova x Pražská |  |  |  |  |  |  |
| 455.1 | Soupis stavebních prací - úsek Albertova - Na Vozovce | 248 491,25 |  |  |  |  | 248 491,25 Kč |
| 455.2 | Soupis stavebních prací - úsek Na Vozovce - tř. Svornosti - | 45 162,69 |  |  | 17 391,54 | 17 | 62 554,23 Kč |
| 455.3 | Soupis stavebních prací - úsek tř. Svornosti - tř. Míru | 105 554,10 |  |  | 25 405,53 | 17 | 130 959,63 Kč |
| 455.4 | Soupis dodávek a montážních prací | 932 840,07 | -41 320,16 | 18 | 11 505,24 | 17 | 903 025,15 Kč |
| 456 | Rozšíření SSZ o systém C2X |  |  |  |  |  |  |
| 456.1 | C2X na SSZ Pražská x třída Míru - soupis dodávek a montážních prací | 104 271,02 |  |  |  |  | 104 271,02 Kč |
| 456.2 | C2X na SSZ Foerstrova x třída Svornosti - soupis dodávek a montážních prací | 105 280,13 |  |  |  |  | 105 280,13 Kč |
| 456.3 | C2X na SSZ Foerstrova x Na Vozovce - soupis dodávek a montážních prací | 97 207,30 |  |  |  |  | 97 207,30 Kč |
| 456.4 | C2X na SSZ Albertova x Štítného - soupis dodávek a montážních prací | 104 271,02 |  |  |  |  | 104 271,02 Kč |
| 461 | Kamerový systém |  |  |  |  |  |  |
| 461.1 | Dohledové kamery a kabelové rozvody na kř. Pražská x tř. Míru | 1 171 866,91 | -169 293,56 | 13 | 163 527,00 | 13 | 1 166 100,35 Kč |
| 461.2 | Kabelové rozvody na kř. Pražská x tř. Svornosti | 31 464,49 |  |  |  |  | 31 464,49 Kč |
| 461.3 | Dohledové kamery a kabelové rozvody na kř. Foerstrova x Na Vozovce | 388 602,45 | -84 650,66 | 13 | 81 763,50 | 13 | 385 715,29 Kč |
| 461.4 | Dohledové kamery a kabelové rozvody na kř. Albertova x Štítného | 686 989,79 | -169 300,32 | 13 | 163 527,00 | 13 | 681 216,47 Kč |
| 461.5 | Hlavní trasa optické sítě | 1 020 325,40 |  |  | 56 740,74 | 12 | 1 077 066,14 Kč |
| PP | Publicita projektu | 27 867,00 |  |  |  |  | 27 867,00 Kč |
| VON | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| VON.1 | Ostatní náklady | 424 002,89 |  |  |  |  | 424 002,89 Kč |
| VON.2 | Vedlejší rozpočtové náklady | 129 861,46 |  |  |  |  | 129 861,46 Kč |
| Cena celkem | 24 737 000,10 | -1 637 763,20 |  | 2 440 062,07 |  | 25 539 298,97 |
| DPH 21% | 5 194 770,02 |  |  | 512 413,03 |  | 5 363 252,78 |
| Cena celkem včetně 21% DPH | 29 931 770,12 |  |  | 2 952 475,10 |  | 30 902 551,75 |

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně opraveného položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou opravené položkové rozpočty, které jsou součástí Změnových listů č. 12 – 13.

# IV. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |
| Objednatel | Zhotovitel |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Tomáš Juřík předseda představenstva CROSS Zlín, a.s. |