NKPV infocentra nabídka projektových prací

**předmět nabídky** studie interiéru\_návrh interiéru nového IC (prostory stávajícího občerstvení) a stávajícího IC v cihelné bráně na základě konceptu řešení z 25.10.2021

návrh bude vypracován v rozsahu architektonizovaných charakteristických půdorysů, pohledů a řezů komplexně znázorňujících navržené řešení včetně stanovení materiálů a preferovaných koncových prvků

návrh bude obsahovat 1x vizualizaci interiéru pro každé z infocenter a návrh řešení úprav vstupní fasády do nového infocentra vzniklého adaptací stávajícího občerstvení

dokumentace pro výběr zhotovitele nového IC\_rozpracování předchozí fáze zahrnující výkresy úprav ploch ve vymezeném prostoru, výkres bourání a výkres nových konstrukcí, označení typových a atypických prvků, výkresy jednotlivých atypických prvků v detailu zadávací dokumentace, výkres rozmístění koncových prvků elektro

64.000,- Kč

20.000,- Kč

**vizualizace** zpracování interiérové 3d vizualizace v počtu dle požadavku objednatele nad rámec nabídky 12.000,- Kč / kus

**autorský dozor** případné kontroly staveniště a účast na kontrolních dnech budou účtovány sazbou 600 Kč / hod nejsme plátci DPH

**termín vypracování** architektonická studie bude vypracována do 2 měsíců od odsouhlasení cenové nabídky

odevzdání proběhne ve formě 2ks tištěných paré a digitálně přes internetové úložiště

dokumentace pro výběr zhotovitele bude vypracována do 2 měsíců od zadání pokynu k vypracování, nejdříve však 2 měsíce od odevzdání architektonické studie

odevzdání proběhne ve formě 4ks tištěných paré a digitálně přes internetové úložiště

**cenová nabídka nezahrnuje** pasport stavby

realizaci sond ani jiné stavebně technické průzkumy zpracování akustické studie, studie osvětlení, studie oslunění

dílčí projekty jednotlivých profesí (statika, zti, silnoproud, slaboproud) případné další studie a průzkumy nezbytné pro provedení stavebních úprav

**poznámka** dle platných vnitřních předpisů ČKA je zpracovatel povinen kontaktovat původního architekta návrhu zda je se zadavatelem řádně vypořádán pokud by to tak nebylo, tak nebude možné na projektu začít pracovat

budeme se těšit na případnou spolupráci