Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1610/MO/2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________

Čl. I. 		Smluvní strany

| Objednatel: | Statutární město Jihlava |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

| Zhotovitel: | Ing. Josef Novotný |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | U Dvora 11, 586 01 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | MONETA Money Bank, a.s. 908638514/0600 |
| IČO: | 32004401 |
| DIČ: | CZ6701116026 |

(dále jen "zhotovitel")

3.	V technických věcech jedná:

za objednatele: 	pověřený pracovník oddělení vodního hospodářství a správy podzemí

za zhotovitele: 	Ing. Josef Novotný, jednatel společnosti

Čl. II. 	Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2020 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1610/MO/2020 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace k akci: „Jihlava, ul. Strojírenská – kanalizace a vodovod“.

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu na zpracování aktualizace již odevzdané dokumentace pro provádění stavby a úprava rozpočtu. Aktualizace projektu se týká změny materiálu vodovodního potrubí z PE (polyetylenu) na TLT (tvárnou litinu). V souvislosti s touto změnou dojde také k úpravě ceny.

Čl. 	III. Termíny plnění

Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III. Termíny plnění, odst. c). takto:

- lhůta dokončení aktualizované PD pro provádění stavby:

30 dnů ode dne zaslání platného stavebního povolení s nabytím právní moci

Výše uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

Čl. IV. Cena za dílo

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. IV. Cena za dílo odstavec IV. 1 takto:

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 27. 10. 2020. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy. Cena navýšení k dodatku č. 2 je podložena cenovou nabídkou ze dne 18. 10. 2021

| Předmět plnění | Cena |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. inženýrské činnosti | 190 000,- |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | 83 000,- |
| Autorský dozor v průběhu realizace stavby | 15 000,- |
| Cena celkem | 288 000,- |
| Cena celkem včetně DPH | 348 480,- |

příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Čl. V. 	Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě se nemění a zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

V Jihlavě dne 5. 11. 2021	V Jihlavě dne 5. 11. 2021

za objednatele:	za zhotovitele:

……………………………………………				……………………………………………….

Ing. Petr Štěpán				Ing. Josef Novotný

vedoucí majetkového odboru	jednatel