Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1166/MO/2021 uzavřené dne 12.8.2021, vyhotovený dle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 
týkající se stavební akce:

„ sJEZDOVKA ŚACBERK, zBORNÁ – VYBUDOVÁNÍ kanalizaćní přípojky “

_______________________________________________________________________________

- SMLUVNÍ STRANY

| I.1. | Objednatel: | Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zastoupený: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou náměstkem primátorky |
|  |  | IČO: | 002 86 010 |
|  |  | DIČ: | CZ 00286010 |
|  |  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| I.2. | Zhotovitel: | KD STAVBY CZ s.r.o., V Zahrádkách 5086/6, 586 01 Jihlava |  |
|  |  | Zastoupený: | Janem Dršatou, jednatelem společnosti |
|  |  | Zápis ve veřejném rejstříku: | KS v Brně |
|  |  | Oddíl: C | Vložka: 91249 |
|  |  | IČO: | 046 58 663 |
|  |  | DIČ: | CZ04658663 |
|  |  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s.., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 4171085369/0800 |

| I.3. | Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: |  | Bc. Ondřej Stránský |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ing. Jan Farka |
|  |  | za zhotovitele: | Pavel Havlíček |

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

- PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 469/MO/2020.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

- Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě:	71 600,- Kč

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě:	67 820,34 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, objednatelem a technickým dozorem investora.

- V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně:

  - Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla dle SOD bez DPH:	 299 008,74 Kč

Vícepráce	      +   71 600,- Kč

Méněpráce	- 67 820,34 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH	+  3 779,66 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1	302 788,40 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1166/MO/2021 uzavřené dne 12.8.2021 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

| V Jihlavě dne: 1.11.2021 |  | V Jihlavě dne: 1.11.2021 |
| --- | --- | --- |
| objednatel |  | zhotovitel |