DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. 308/2021 „ÚP ČR – TP – výměna marmolea“

(uzavřený v souladu zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Název:			Česká republika – Úřad práce České republiky

se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zastoupená:	v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem

Doručovací adresa:	Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ÚP ČR 
v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem

ID datové schránky:	6sbzpx5

Bankovní spojení: 	ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:			-------------------------

IČ:			724 96 991

DIČ:			není plátce DPH

Telefon/Fax:		-----------------------------------

E-mail:			--------------------------------------

(dále jen „Objednatel“)

a

Název:			Mgr. Rostislav Zilcher

Zastoupen/a:		Mgr. Rostislavem Zilcherem

Sídlo:			Příčná 226, 417 25 Lahošť

IČO:			13925237

DIČ:			CZ6411141891

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s., č. ú. 814500207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- Předmětem uzavřené Smlouvy č. 308/2021 ze dne 13. 10. 2021 je výměna marmolea v objektu Kontaktního pracoviště ÚP ČR, KoP Teplice, Vrchlického 3175.

- Dodatkem č. 1 dochází ke změně ceny díla dle bodu c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla.

Při demontáži marmolea v poslední místnosti o výměře asi 45 m2 bylo zjištěno lokální uvolnění stávající betonové vrchní vrstvy. Zhotovitel postižená místa odstraní vydrolenou vrstvu, opatří ji novou vrstvou betonového potěru Uzin, přeplátuje skelným rounem, přešpachtluje a vystěrkuje po zaschnutí.

- Navýšená cena o výše uvedené práce, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli    za řádně provedené dílo činí 346 046, 84 Kč vč. DPH, slovy třistačtyřicetšesttisícčtyřicetšestkorunaosmdesátčtyřihaléřů---

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

- Tento dodatek může být uzavřen v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu opatřeného časovým razítkem nebo v písemné podobě, kdy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 8.11.2021			V Teplicích dne 8.11.2021

.............................................				……………………………….

Objednatel						Zhotovitel

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel				Mgr. Rostislav Zilcher

ředitel Krajské pobočky ÚP ČR			majitel firmy - OSVČ

v Ústí nad Labem