- Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1108/MO/2021 ze dne 15.7.2021, týkající se akce „Oprava bytové jednotky č. 1 v DPS Fritzova 32, Jihlava“

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:  Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

IČ: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka  Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel:  Ing. Daniel Sadílek – SALMO, Fritzova 1411/3, 586 01  Jihlava

Zastoupená: Ing. Danielem Sadílkem – majitelem firmy

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:  66534640

DIČ:  CZ 6907114346

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:  XXXXXXXXXX

I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Ing. arch. Martin Laštovička

náměstek primátorky

za zhotovitele:   Ing. Daniel Sadílek

kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:  XXXXXXXXXXXXXX

za zhotovitele: Ing. Daniel Sadílek

II. PŘEDMĚT DODATKU

V článku II.2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení změn a dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Provedení víceprací v celkové hodnotě 9 959,- Kč bez DPH

V článku III.2. se mění z důvodu provádění víceprací termín dokončení do 75 dnů od předání staveniště – nejpozději do   26.11.2021.

V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1.	Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH                                                                 326.700,00 Kč

Vícepráce                                                                                                  9.959,00 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1                         336.659,00 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1108/MO/2021 uzavřené dne 15.7.2021, týkající se akce „Oprava bytové jednotky č. 1 v DPS Fritzova 32, Jihlava.

V Jihlavě dne:  9.11.2021                                            V Jihlavě dne: 9.11.2021

............................................ 			            ..............................................

za objednatele:					          za zhotovitele:

Ing. arch. Martin Laštovička                                                    Ing. Daniel Sadílek

náměstek primátorky