Dodatek č.1 k Příkazní smlouvĚ

ev. č. MMJN:  SD/2021/ 0391

uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

příkazce:	statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo: 	Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

zastoupený: 	Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

IČ: 	00262340

DIČ: 	CZ00262340

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 	121451/0100

dále jen "příkazce"

příkazník:	SNOWPLAN spol. s r.o.

sídlo:	Mrštíkova 399/2a, 460 07  Liberec

zastoupený:	Ing. Petrem Kořínkem

IČ: 	27497763

DIČ:	CZ27497763

zapsané:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 36192

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

číslo účtu: 	51-7109840267/0100

dále jen "příkazník"

2. Předmět smlouvy

„Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – i.ETAPA, 2. část, Jablonec nad Nisou“

(dále jen „stavba”

(dále jen stavby)

3. Předmět dodatku č.1

Dle dodatku č.4 ze dne 12.10.2021  k SOD   mezi objednatelem (MMJN) a zhotovitelem díla (společnost ŠEBESTA VHS, v.o.s.) na  veřejnou zakázku „Dešťová kanalizace Jablonec centrum – I. etapa, 2.část, Jablonec nad Nisou“ číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0295 v průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny byly a jsou natolik zásadní, že dochází ke změně předmětu plnění, harmonogramu výstavby, k posunutí termínu dokončení díla.

Původní text odstavce článku 5.:

5. Doba plnění

5.2

Předpokládaná doba realizace stavby:   od 6.4.2021 do 15.10.2021.Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby.

Smluvní strany dále prohlašují, že plnění na základě této smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

se nahrazuje tímto zněním:

5. Doba plnění

5.2

Předpokládaná doba realizace stavby:   od 6.4.2021 do 30.11.2021.Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby.

Smluvní strany dále prohlašují, že plnění na základě této smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení dodatku č.1

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č.: SD/2021/0391 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: 14.10.2021	Liberec, dne:  14.10.2021

Za příkazce:	Za příkazníka:

.........................................................                        	.............................................................

Ing. Martin Jančík	Ing. Petr Kořínek

vedoucí odboru územního	jednatel společnosti

a hospodářského rozvoje

.........................................................

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby,

za věcnou správnost