| Harmonogram prací | Rekonstrukce kuchyně a elektroinstalace včetně dodávky gastro vybavení do CSOP v Praze 10 se sídlem Sámova 7, Praha 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Předání staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáže, bourání dlažeb, otloukání omítek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové omítky, vyrovnání podlah, SDK příčka, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obklady a dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodovod a kanalizace, odvodnění podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malby a nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž gastro vybavení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Vladimír Stránský - jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bros Bau s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |