Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1109/MO/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________

- Čl. I. 		Smluvní strany

| - Objednatel: | Statutární město Jihlava |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

| - Zhotovitel: | EKOEKO, s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Senovážné nám. 240/1, České Budějovice |
| Zastoupený: | Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | Komerční banka, a.s., České Budějovice 41544-231/0100 |
| IČO: | 25184750 |
| DIČ: | CZ25184750 |

(dále jen "zhotovitel")

3.	V technických věcech jedná:

za objednatele: 	pověřený pracovník oddělení vodního hospodářství a správy podzemí

za zhotovitele: 	Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti

- Čl. II. 	Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2021 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1109/MO/2021 (dále jen „smlouva“) na zpracování nezávislého posouzení stavu ČOV Jihlava na akci „Posouzení stavu ČOV Jihlava“.

- Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínů na zpracování nezávislého posouzení z důvodu toho, že objednatel nebyl schopen získat od bývalého provozovatele veškeré požadované podklady nezbytné k jeho zpracování. Nově sjednané termíny se odvíjejí od data 15. 2. 2022, kdy město bude schopno obdržet výsledky sledování ČOV Jihlava za kalendářní rok 2021 a předat je zhotoviteli k dalšímu zpracování.

- Čl. 	III. Termíny plnění

- Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Termíny plnění, odst. III. takto:

1.1.  Zahájení prací:	po nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta pro vypracování nezávislého posouzení:

do 31. 5. 2022

1.3. Lhůta pro předání finální verze nezávislého posouzení:

do 15. 7. 2022

Výše uvedené lhůty nevylučují možnost dřívějšího plnění.

- Čl. V. 	Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě se nemění a zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 1167/21-RM dne 4. 11. 2021.

V Jihlavě dne	V Českých Budějovicích dne

za objednatele: 11.11.2021	za zhotovitele: 5.11.2021

……………………………………………				……………………………………………….

Ing. arch. Martin Laštovička				Ing. Josef Smažík

náměstek primátorky		jednatel společnosti