Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 200 865

# Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Sídlo:		Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO:		000 23 272

Zástupce:	doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

Sídlo:		Perucká 61/13, 120 00 Praha 2

IČO:		15270041

Zástupce:	Ing. Vítězslav Hurník, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 200865 (dále jen „Smlouva“).

Článek 1

Obě strany se dohodly na prodloužení činnosti a navýšení maximální částky z důvodu nedokončení předmětu plnění definovaného touto Smlouvou, který vyplynul jak z pozdržení realizace stálé expozice, tak z důvodů opatření proti covid-19.

Termín:

Platnost smlouvy je prodloužena do 31. 12. 2021.

Navýšení ceny:

Maximální částka za plnění této Smlouvy je navýšena o 60.000,- Kč bez DPH, celkově tedy na maximální částku 410.000,- Kč bez DPH (tj. celkem 496.100,- Kč vč. 21% DPH).

Článek 2

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou exemplářích s platností originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne | V Praze dne |
| --- | --- |
| _________________________________ | ______________________________________ |
| Za Objednatele prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost | Za Zhotovitele Ing. Vítězslav Hurník jednatel |