# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo ze dne 9.6.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle   § 2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen Občanský zákoník)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany

Objednatel :	Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zástupce pro věci smluvní:	Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:	Ing. Jana Satrapová, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:	Ing. Jana Satrapová, referent odboru MIRR, tel. ,Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel.

IČ :	00268321

DIČ:	CZ00268321

bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:	2621521/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	PAS SERVIS, s.r.o.

Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

IČ:	25996207

DIČ:	CZ25996207

bankovní spojení:	251413264/0300..

zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19011

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Název díla:	„Revitalizace veřejného prostranství Světlá nad Sázavou“

2. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění.

- V článku 4. Termíny, lhůty a místo předání plnění se ruší stávající lhůty uvedené v odstavci 4.2.:

| Zahájení díla | neprodleně po podpisu smlouvy o dílo |
| --- | --- |
| Dílo v rozsahu dle bodu 2.7. | do data 1.11.2021 |

A nahrazují se nově sjednanými termíny plnění:

| Zahájení díla | neprodleně po podpisu smlouvy o dílo |
| --- | --- |
| Dílo v rozsahu dle bodu 2.7. | do data 15.12.2021 |

2.3. 	Důvodem pro změnu sjednaných termínů plnění je nutná úprava koupacího biotopu na základě požadavku krajské hygienické stanice na zachování biologické filtrační části.

2.4.     Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo ze dne 9.6.2021 zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2.5. 	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

2.6.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

2.7.	Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 18.10.2021, usnesením č. R/463/2021.

| Ve Světlé nad Sázavou dne: 29.10.2021 | V Chotěboři dne: 10.11.2021 |
| --- | --- |
| podpis: …………………………………………. | podpis: …………………………………………. |
| za Objednatele Ing. František Aubrecht, starosta | za Zhotovitele |