
 DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVÉ KP/2296/21/La 
uzavřené dne 4. 10. 2021 mezi těmito smluvními stranami:
HPST, s.r.o.

IČ: 25791079

DIČ: CZ25791079

se sídlem: Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9

zastoupena: RNDr. Karlem Vranovským, CSc., jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

číslo účtu: 16499002/5500 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568

jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno 

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 

zastoupena:  prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel 

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „Kupující“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 4. 10. 2021 uzavřely mezi sebou kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka spektrálního analytického systému LC/MS specifikovaného v příloze smlouvy. Prodávající se touto smlouvou zavázal, že předá předmět koupě Kupujícímu včetně jeho montáže, instalace a zapojení v prostředí Kupujícího do 6 týdnů ode dne uzavření smlouvy.  Vzhledem k nezajištění podmínek pro zprovoznění přístroje na straně Kupujícího a z toho vyplývající nemožnosti dokončit instalaci přístroje ve sjednané době se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku:
II.

Předmět dodatku
Tímto dodatkem se prodlužuje doba, ve které je Prodávající povinen řádně dodat předmět smlouvy Kupujícímu, a to do 31. 12. 2021.
III.

Závěrečná ujednání

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
3) Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Kupující a jedno Prodávající, případně je vyhotoven a podepsán elektronicky.
4) Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
V Praze dne …………….




V Brně dne …………………….. 

	HPST, s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXX, v.z.

Obchodní ředitelka
	
	Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel




strana 2 ze 2
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


