DODATEK č. 1

k uzavřené smlouvě o dílo

Projektová dokumentace akce: Rekonstrukce zpevněných ploch

na pozemcích parcelní číslo 1543/2,4877, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

WISPI: 2021/104/S

# I.

# Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:			000 98 604

DIČ:			CZ 000 98 604

zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně objednatele

a

- Miroslav Šimůnek

Sídlo:	Seifertova 702/5, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou

IČO:	111 74 412

DIČ:	CZ5610091674

na straně zhotovitele

II.

# Odůvodnění dodatku

- Smlouva o dílo č. WISPI 2021/104/S na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě Rekonstrukce zpevněných ploch na pozemcích parcelní číslo 1543/2, 4877, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm byla uzavřena dne 9. 7. 2021, když bylo v čl. VI této smlouvy sjednáno, že předmět smlouvy bude předán do 30. 10. 2021.

- Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování předmětu smlouvy došlo ke zjištění, že je nutné současně zhotovit i vodohospodářský projekt a dále získat povolení na řešení dešťových vod ze zpevněných ploch, neboť společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. nepovolí odvodnění do stávající kanalizace, když na pozemek Objednatele toto odvodnění není možné. Jediné možné řešení vzniklého stavu je provedení jeho přepadu do mlýnského potoka. Toto řešení však místně příslušný stavební úřad posuzuje jako vodohospodářskou stavbu, kterou musí vyhotovit odborně způsobilá osoba, a to specialista vodohospodář.

- Z uvedených důvodů proto není možné ze strany zhotovitele dodržet termín pro předání kompletního díla tak, jak je sjednán v čl. VI (Doba plnění), tj. do 30. 10. 2021.

III.

Změna vzájemných práv a povinností

V souladu s čl. VI Smlouvy o dílo WISPI 2021/104/S a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 1, když zhotovitel při provádění díla zjistil překážky bránící řádnému provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. IV smlouvy o dílo WISPI 2021/104/S takto:

Původní termín předání kompletního díla do 30. 10. 2021 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do dvou (2) měsíců od vydání pravomocného Rozhodnutí ke stavbě vodohospodářského díla Rekonstrukce zpevněných ploch na pozemcích parcelní číslo 1543/2, 4877, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm věcně příslušného orgánu státní správy, nejpozději však do 30.5.2022.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.

- Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 20.10.2021	Ve Valašském Meziříčí dne: 20.10.2021

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

_______________________			________________________

Ing. Jindřich Ondruš				Miroslav Šimůnek

generální ředitel

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dne : …………………………2021 Předklád Předkládá správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dne : …………………………2021 Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. Dne : …………………………2021