SML/543/2021

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SML/382/2021

č. smlouvy zhotovitele: ………………….

Město Kroměříž

Sídlo:			Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČ:			00287351

DIČ			CZ00287351

Zastoupené:		Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu		8326340247/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních		Mgr. Jaroslavem Němcem, starosta města

technických		xxx

- Tel: xxx, mail: xxx

xxx, referent oddělení přípravy a realizace investic

- Tel: xxx, mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

MORKUS Morava s.r.o.

Sídlo:	Lazníky	163, 751 25 Veselíčko

IČ:	27848485

DIČ:	CZ27848485

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu:		26482828/0300

Jednající		David Morkus

ve věcech smluvních: 	David Morkus, tel: xxx, mail: xxx

ve věcech technických:	xxx, tel: xxx, email: xxx

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

- Účel dodatku

  - Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými víceprácemi a méněprácemi a nutností prodloužení termínu plnění pro dokončení prací (dále jen „dodatek“) vše dle čl. 13 odst. 12. a 13. smlouvy (dále jen „smlouva“).

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že:

    - mezi sebou dne 9. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž – III. etapa“.

    - zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést stavební práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a ani jejich cena nebyla zahrnuta do celkové ceny za dílo (vícepráce) a dále na potřebu některé zahrnuté stavební práce neprovést (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou detailně specifikovány v rekapitulaci VCP a MNP, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

    - předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

    - cenový nárůst činí 152.393,98 Kč bez DPH.

    - zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo požádal objednatele o prodloužení termínu plnění o tři týdny.  Důvodem žádosti o prodloužení termínu je skutečnost, že zmíněné vícepráce jsou vyvolané objednatelem nad rámec smlouvy o dílo.

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany tímto dodatkem zužují (méněpráce) a rozšiřují (vícepráce) předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku. Smluvní strany také tímto dodatkem prodlužují termín plnění díla.

  - S ohledem na úpravy dle čl. 13. odst. 13. smlouvy se mění termín plnění díla dle čl. 2 odst. 2. 1. smlouvy o dílo, a to následovně:

- předání staveniště – přípravné práce		09. 08. 2021

- zahájení stavebních prací 			do 5 dnů od předání staveniště

- protokolární předání a převzetí díla		do 15 týdnů od předání staveniště

  - S ohledem na úpravy dle čl. 13 odst. 13. smlouvy se mění celková cena za dílo dle čl. 3 odst. 3.1.  smlouvy o dílo, a to následovně:

- Cena díla celkem bez DPH			1.007.319,41 Kč

- DPH celkem	21 %				   211.537,08 Kč

- Cena díla celkem včetně DPH			1.218.856,49 Kč

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

  - S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.

  - Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 88. schůzi, dne 4. 11. 2021, pod číslem usnesení 2347.

Přílohy tohoto dodatku:

- Rozpočet – vyčíslení VCP a MNP

| V Kroměříži dne 11. 11. 2021 |  | Ve Slavíči dne 9. 11. 2021 |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| …………………………………………. |  | …………………………………………. |
| Mgr. Jaroslav Němec starosta města |  | David Morkus jednatel společnosti |