### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI/SOD/000902/2021/Fil

### na provedení díla

„Tř. Míru – Neředínská – úprava křižovatky“

| Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. S22-036-0007 | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI/SOD/000902/2021/Fil | Org: 5950 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice |
| --- | --- |
|  | Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Jahodová 494/60 620 00 Brno |
| IČ: | 48035599 | DIČ: | CZ48035599 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích |
| pod sp. zn. C 8032 |
| Organizační složka: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: ČSOB, a.s. |
| č. účtu: 212269343/0300 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI/SOD/000902/2021/Fil ze dne 29. 4. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 - 13, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uznatelné náklady |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady města - uznatelné náklady |  |  |  |  |  |  |
| 102.1 | Komunikace - náklady města - Komunikace směřující k bráně hřbitova - uznatelné náklady | 280 347,44 | -30 936,23 | ZL 13 |  |  | 249 411,21 |
| 103.1 | Komunikace pro pěší - uznatelné náklady | 852 621,06 | -36 687,50 | ZL 13 | 100 537,14 | ZL 3, 12 | 916 470,70 |
| 104 | Úprava tramvajové zastávky | 64 025,46 | -6 806,99 | ZL 1, 13 | 19 014,85 | ZL 1 | 76 233,32 |
| 301 | Přeložka vodovodu | 171 096,86 | -15 922,43 | ZL 11 | 33 177,95 | ZL 11 | 188 352,38 |
| 401.1 | Světelné signalizační zařízení - stav. práce | 100 625,66 | -3 242,67 | ZL 13 | 29 213,10 | ZL 7 | 126 596,09 |
| 401.2 | Světelné signalizační zařízení - montážní práce a dod. | 3 558 552,82 |  |  |  |  | 3 558 552,82 |
| 402 | Přeložka trakčních sloupů | 628 247,42 | -140 963,44 | ZL 13 |  |  | 487 283,98 |
| 403 | Úprava veřejného osvětlení | 335 799,56 | -33 367,20 | ZL 2 | 166 852,10 | ZL 2 | 469 284,46 |
| 404 | Přeložka označníku | 201 908,37 | -67 553,90 | ZL 6 | 194 456,69 | ZL 6 | 328 811,16 |
| 405.1 | Přeložka optických kabelů - nadzemní kabely | 55 649,40 |  |  |  |  | 55 649,40 |
| 405.2 | Přeložka optických kabelů - optické kabely | 493 459,97 |  |  |  |  | 493 459,97 |
| 601 | Prodloužení kolektoru | 611 361,81 | -10 713,63 | ZL 8, 13 | 420 413,00 | ZL 8 | 1 021 061,18 |
|  | Neuznatelné náklady |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady kraje |  |  |  |  |  |  |
| 101.1 | Komunikace - náklady kraje | 2 143 831,18 | -289 250,45 | ZL 4, 9, 13 | 89 785,28 | ZL 4, 9 | 1 944 366,01 |
| 101.2 | Úprava uličních vpustí UV 1-6 | 340 057,35 | -21 426,42 | ZL 13 |  |  | 318 630,93 |
|  | Náklady města - neuznatelné náklady |  |  |  |  |  |  |
| 102.2 | Komunikace - náklady města - Ulice Neředínská - neuznatelné náklady | 1 839 521,15 | -18 232,82 | ZL 13 |  |  | 1 821 288,33 |
| 102.3 | Úprava uličních vpustí UV7-9 - neuznatelné náklady | 254 339,57 | -17 420,86 | ZL 5, 10, 13 | 78 574,42 | ZL 5, 10 | 315 493,13 |
| 103.2 | Komunikace pro pěší - schodiště - neuznatelné náklady | 43 741,42 |  |  |  |  | 43 741,42 |
| 105 | Cyklostezka - neuznatelné náklady | 116 813,50 |  |  |  |  | 116 813,50 |
|  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
| ON1 | Ostatní náklady - uznatelné náklady | 370 000,00 |  |  |  |  | 370 000,00 |
| VRN1 | Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady | 136 000,00 |  |  |  |  | 136 000,00 |
| VRN2 | Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady | 72 000,00 |  |  |  |  | 72 000,00 |
| Cena celkem | 12 670 000,00 | -692 524,54 |  | 1 132 024,53 |  | 13 109 499,99 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 2 752 995,00 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 15 862 494,99 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 13.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | .............................................................. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel oblasti Olomouc a vedoucí zakázek Olomouc na základě plné moci |