**Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění č. 2021/1**

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1

IČ: 67985971

DIČ: CZ67985971

Zastoupená: Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba pro odevzdání a převzetí díla: xxx, xxx@knav.cz,

na straně jedné jako „**objednatel**“ a/nebo též „**zadavatel**“

a

**inQool a.s.**

Sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČO: 29222389

DIČ: CZ29222389

jednající: Mgr. Peter Halmo a Mgr. Tibor Szabó, členové představenstva společně

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně také jako „smluvní strany“

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán jako vítězný účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: **„ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÝCH A PROGRAMÁTORSKÝCH PRACÍ PRO VÝVOJ NÁSTROJE PRO VYTVÁŘENÍ VIRTUÁLNÍCH VÝSTAV INDIHU EXHIBITION“,** které bylo vyhlášeno dne 10. 9. 2021 a na základě cenové nabídky ze dne 20. 9. 2021, zadané ve otevřeném řízení podle ZZVZ. Dne 1. 10. 2021 byla následně uzavřena ***RÁMCOVÁ DOHODA NA ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÝCH A PROGRAMÁTORSKÝCH PRACÍ PRO VÝVOJ NÁSTROJE PRO VYTVÁŘENÍ VIRTUÁLNÍCH VÝSTAV INDIHU EXHIBITION***,ke které se váže tato **Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění**.

1. **Výzva objednatele k poskytnutí plnění**

Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k plnění v roce 2021 dle níže uvedeného harmonogramu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fáze/Etapa/Milník** | **Začátek** | **Konec** |
| **Rok 2021** | **2021-10-20** | **2021-12-20** |
| **Požadavek 1 – analýza technologií**  Technologická udržitelnost - zajistit, aby na konci projektu bylo vše postaveno na technologiích, které budou minimálně dalších 5 let bez problémů fungovat bez nutnosti složitého zásahu.  V rozsahu úvodní analýzy a návrhu technologií pro update/upgrade. |  |  |
| **Požadavek 16**  Možnost zobrazování a skrývání různých ikon dle preference tvůrce výstavy (např. pokud není zvuk, neměla by být zobrazena ikona reproduktoru). |  |  |
| **Požadavek 46**  Statistiky: Vytvoření statistických přehledů použitých funkcí/obrazovek (počet užití, počet unikátních uživatelů, počet unikátních výstav) pro admina. |  |  |
| **Požadavek 21**  Rozšíření popisků ze 100 znaků na více. Možnost ovládat délku textů prostřednictvím tlačítek či jiné formy vizuálního rozšíření. |  |  |
| **Požadavek 33**  Obrazovka s textem: Možnost psát text i po jiných osách (diagonálně, vertikálně). |  |  |
| **Požadavek N6**  Obrazovka úvod do kapitoly - vypnout animaci textu |  |  |
| **Požadavek 55**  Podpora funkcí uživatelského nastavení individualizované délky prohlídky výstavy. |  |  |
| **Požadavek 17**  Výstava by měla umět navazovat tam, kde byla zastavena (včetně zvuku) |  |  |
| **Požadavek N5**  Progress bar - poměr kapitol/celková délka výstava - pro lepší orientaci návštěvníka |  |  |

**Odhadovaný počet člověkodní za plnění celkem: 63MD**

**Za objednatele:**

V Praze, dne 20. 10. 2021

Ing. Magdaléna Vecková

**Vyjádření zhotovitele:**

Písemnou výzvu k plnění č. 2021/1 potvrzujeme a přijímáme.

V Brně, dne 20. 10. 2021

Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo