DODATEK č.1

K SOD č. 2021/0164/OI

- Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ:                 		00253901

DIČ                    	CZ00253901

Bankovní spojení:

Zastoupené:		Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

- Ing. arch. Václav Zůna

sídlo: 			Nemocniční 49, 352 01 Aš

IČ:                    		722 02 327

DIČ:

bankovní spojení:          KB, a.s., Aš

číslo účtu:

zastoupen:                      Ing. arch. Václavem Zůnou

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu

PD Rekonverze bývalé SPŠT v Aši

PŘEDMĚT DODATKU

  - Tímto dodatkem se mění článek 4.1. SOD následovně:

## 4.1.	Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:

## Etapa 1:

## Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a získání závazných stanovisek DOSS (HZS, OŽP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr) do 31.12.2021

## Etapa 2:

## a)	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a získání závazných stanovisek DOSS (HZS, OŽP) do 30.4.2022

## b)	zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr) do 30.06.2022

II.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

  - Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 11/485/21 ze dne 8.11.2021

…………………………………………….			…………………………..

Za objednatele:                                                               	Za zhotovitele:

Mgr. Dalibor Blažek					Ing. Arch. Václav Zůna

Starosta města Aš

Za věcnou správnost: ……..……………….