DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, dne 19.1.2021, číslo 00879/INV (dále jen „Smlouva“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 60193468

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		x

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

zastoupená Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Marcelem Kalakajem, členem představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOS, výrobní družstvo

se sídlem Brtnice, Zašpitál 408, PSČ 588 32

IČO: 18198511

bankovní spojení: 	ČSOB

číslo účtu:		x

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr., vložka 231

zastoupena Markem Noskovičem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

1.1	Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.2	V důsledku změny rozsahu díla se cena za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy navyšuje o cenu víceprací dle přílohy č. 1, tj. o částku 156.775,45 Kč bez DPH a nově tedy činí 3.981.459,53 Kč bez DPH.

1.3     Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. 3.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději 6,5 měsíců (tj. 6 měsíců a 15 dnů) od objednatelem stanoveného termínu zahájení díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení a předání díla.“

II. Závěrečná ustanovení

2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.

2.2 	Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni uveřejněním v registru smluv.

2.3	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1  - Změnový list

| Za Objednatele: |  | Za Zhotovitele: |
| --- | --- | --- |
| V Kralupech nad Vltavou dne |  | V Brtnici dne |
| ________________________________________ Ing. Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva _________________________________________ Ing. Marcel Kalakaj, člen představenstva |  | ________________________________________ Marek Noskovič, předseda představenstva |