Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Evid. č. MMJN:    494-2018-OÚaHR/OIV

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# smluvní strany

Objednatel: 	Statutární  město Jablonec nad Nisou

Zastoupený:	Ing Martinem Jančíkem, vedoucím územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

se sídlem: 	                 Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel:                                     483 357 111

fax: 	483 357 353

IČ: 	00262340

DIČ:	CZ 00 26 23 40

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 	121451/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:               	NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.

Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli

společnosti

se sídlem:	Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň

tel.:                                      602 165 970

IČ: 	28474961

DIČ:                            	CZ28474961

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Liberec

číslo účtu: 	43-3415530277/0100

zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 144304

dále jen „zhotovitel“

# Předmět dodatku č.1 smlouvy, ROZSAH, PODKLADY

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je zpracování výkazu výměr a úprava dopravního značení s projednáním s DI PČR projektové dokumentace pro povolení ohlášené stavby (dále jen DOS):

„Cyklotrasa ul. Turnovská, Jablonec nad Nisou – 1.etapa“

# Termín plnění zakázky:

Původní text:

Termín předání: 	DOS		16.7.2018

DÚR/DSP  	31.7.2018

Se nahrazuje:

Termín předání: 	DOS		24.11.2021

DÚR/DSP  	31.7.2018

# Cena za dílO

Původní text:

Geodetické zaměření				10 000,- Kč

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby				16 640,- Kč

Projektová dokumentace DÚR/DSP				20 800,- Kč

Cena za dílo bez DPH              	 		47 440,- Kč

DPH 21%				  9 962,- Kč

# Cena celkem vč. DPH						57 402,- Kč

Se nahrazuje:

Geodetické zaměření				10 000,- Kč

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby				37 440,- Kč

Projektová dokumentace DÚR/DSP				20 800,- Kč

Cena za dílo bez DPH              	 		68 240,- Kč

DPH 21%				14 330,-Kč

# Cena celkem vč. DPH						82 570,- Kč

# Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č.1 Smlouvy. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č.1 Smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatkuč.1 Smlouvy.

V Jablonci n.N., dne 8.11.2021  	V Praze , dne  15.11.2021

……………………………………..	……………………………………..

za objednatele	za zhotovitele

Ing. Martin Jančík	 Ing. Zbyněk Nýdrle

vedoucí odboru územního                                                              jednatel

a hospodářského rozvoje

……………………………………..

za objednatele/ za věcnou správnost

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby