Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo 
č. sml. objednatele 4/2021, č. sml. dodavatele ….
o provedení stavebních prací

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník (dále jen OZ) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem:	 	Regionální muzeum v Českém Krumlově

zastoupeným: 		Mgr. Filip Lýsek

se sídlem: 		Horní 152, Český Krumlov

IČO:			00070572

DIČ:    		CZ 00070572

bankovní spojení:  	ČSOB, a.s.

č.účtu: 			1077261/0300

tel.: 			380 711 674

email:			lysek@muzeumck.cz

a

Zhotovitelem:		JV BAU eu, s.r.o.

zastoupeným:		Jiřím Velhartickým, jednatelem - společnosti

se sídlem:		Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice

IČO:			04734262

DIČ:			CZ04734262

bankovní spojení:	273275720/0300

tel.:			602403282

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku: Stavbyvedoucí: Petr Velhartický, tel. č.: +420 605 758 839

t a k t o :

1. Předmět plnění

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava předmětu plnění (dle článku 1., odst. 1.3. Smlouvy o dílo č. sml. obj. 4/2021), spočívající v realizaci víceprací a méněprací, vzešlých z detailního průzkumu stavu komínů a navazujícího detailního zaměření rozsahu jejich poškození a dále z posouzení stavu střešní krytiny a návrhu na její kompletní ošetření a opravu v rámci samostatné stavební akce. Na základě těchto skutečností dochází k úpravě celkové ceny díla, dle článku 5. Smlouvy o dílo č. sml. obj. 4/2021, který se v odst. 5. 1 mění takto:

5.
Cena za dílo

5. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou jako cena pevná a smluvní a činí:

| Celková cena méněprací činí Celková cena víceprací činí | - 355 907,33,- Kč 97 954,45,- Kč |
| --- | --- |
| Nová celková cena díla bez DPH dle tohoto Dodatku | 593 792,91,- Kč |
| Nové DPH z celkové ceny díla | 124 696,51,- Kč |
| Nová celková cena díla vč. DPH dle tohoto Dodatku | 718 489,42 Kč |

2. Smluvní strany se dále z důvodu víceprací, vzešlých z detailního průzkumu stavu komínů a navazujícího detailního zaměření rozsahu poškození dohodly na změně článku 2. Smlouvy o dílo č. sml. obj. 4/2021, který se v odst. 2. 1 mění takto:

2. 
Sjednaná doba pro provedení díla

2.1.   Zhotovitel provede dílo v termínu od 7. 7. 2021 do 18. 10. 2021.

3.   Ostatní články Smlouvy o dílo č. sml. obj. 4/2021 se nemění.

4.   Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu      
      originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

5.   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv.

6.    Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří   
      předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
      zákoník.

7.   Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

8.   Zveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv provede Zhotovitel.

V Českém Krumlově dne 30. 9. 2021

---------------------------------------			---------------------------------------

zhotovitel                                                                      objednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet upravující rozsah prováděných prací