SMLOUVA O DÍLO

SML 409/010/2021

„Restaurování nakladače píce s kopkovačem“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. NZM)

státní příspěvková organizace

Se sídlem:		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 			75075741

DIČ: 			CZ75075741

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

Zastoupený:		xxx

Oprávnění jednat ve věcech technických:	xxx

e-mail pro fakturaci: xxx

(dále též „objednatel“ či „NZM“)

a

Zhotovitel: 		 František Sokolík, DiS., Kovářství Sokolík

Se sídlem:		 Stará Hlína 100, 379 01 Třeboň

IČO: 			 75912554

DIČ: 			 CZxxx

Bankovní spojení: 	 xxx

Číslo účtu: 		 xxx

Zastoupený:		 xxx

Oprávnění jednat ve věcech technických: xxx

e-mail: xxx

(dále též „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o provedení restaurátorských prací.

I.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

- Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem dodávek a služeb, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jakož i související dokumentací, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí předmětu plnění za cenu vymezenou v článku III. této smlouvy a v termínech dle této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící poskytnutí plnění způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění spočívající v restaurování Nakladače píce s kopkovačem (dále jen „plnění) a závazek objednatele plnění převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnutí plnění sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.

- Restaurování Nakladače píce s kopkovačem bude rozděleno do dvou na sebe navazujících etap:

Etapa I. – zahrnuje transport nakladače z NZM Čáslav (adresa: Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav) do dílny zhotovitele (adresa: Stará Hlína 100, 379 01 Třeboň) průběžnou fotodokumentaci, demontování všech potřebných částí, vyčištění a stabilizace koroze všech dílů, odstranění starých mazadel.

Etapa II. – Výroba chybějících částí a dílů, oprava dřevěných částí případně výměna za nové, kompletace všech částí, povrchová úprava, přizpůsobení původních dílů s novými, vyhotovení zprávy o restaurování, transport nakladače zpět do místa NZM Čáslav (adresa: Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav).

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy: položkový rozpočet.

- Součástí plnění se rozumí rovněž i provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro řádné a včasné plnění dle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě. Závazek dle této smlouvy tak zahrnuje zejména poskytnutí dodávek a provedení veškerých prací a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k poskytnutí plnění podle této smlouvy, včetně jejích příloh.

III.

##### Cena

- Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí plnění dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena restaurování Nakladače píce s kopkovačem

bez DPH					247 000 Kč

DPH 15%					  37 050,-Kč

Cena včetně DPH	                       284 050,-Kč

- K ceně za poskytnutí plnění bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (tj. 15 %).

- Objednatel neposkytuje zálohy. Ustanovení § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) se na daný  smluvní vztah nebude aplikovat.

- Ustanovení § 2612 OZ se na daný smluvní vztah nebude aplikovat.

- Sjednaná cena podle odst. 1 tohoto článku je konečná, nejvýše přípustná a úplná ve smyslu ustanovení § 2621 OZ. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele na řádné poskytnutí plnění.

- Sjednanou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen vyskytnou-li se v průběhu poskytování plnění skutečnosti, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat v době podání nabídky, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

IV.

Fakturace a platební podmínky

- Cena za poskytnuté plnění bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) po převzetí plnění objednatelem.

- Daňový doklad (fakturu) vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí plnění.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové  doklady nejpozději do 5 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění na e-mailovou adresu fakturace@nzm.cz.

- Lhůta splatnosti daňového dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

- Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Veškeré úhrady na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu (faktuře).

- Daňový doklad (faktura) vystavené zhotovitelem k úhradě ceny na základě smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené smlouvou včetně příloh.

- Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle smlouvy včetně příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu) zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

V.

Termíny plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění do 2 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení plnění (dále jen „výzva objednatele“) prostřednictvím 
e-mailu kontaktní osobě zhotovitele ve věcech technických (v případě jakýchkoli pochybností se výzva považuje za doručenou nejpozději 3. den ode dne jejího odeslání zhotoviteli na příslušnou e-mailovou adresu)

- Zhotovitel je povinen předat plnění objednateli do xxx. Zhotovitel je oprávněn písemně vyzvat objednatele k dřívějšímu převzetí plnění pouze za předpokladu, 
že poskytne objednateli pro takové dřívější převzetí plnění dostatečně dlouhou dobu na přípravu daného převzetí plnění, minimálně pak alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel odmítne žádost zhotovitele o dřívější převzetí plnění, není objednatel v prodlení.

- Objednatel se zavazuje plnění přebírat od zhotovitele oproti předávacímu protokolu.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín poskytnutí plnění, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín poskytnutí plnění.

- V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení poskytování plnění, je objednatel oprávněn zahájení poskytování plnění posunout na pozdější dobu. Termín k předání plnění se posouvá o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany objednatele bude ohledně posunutí termínů dle smlouvy postupováno obdobně. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit poskytování plnění v případě, že zjistí při poskytování plnění skryté překážky znemožňující poskytování plnění sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením smlouvy předvídat. Zhotovitel je dále rovněž také povinen přerušit poskytování plnění případě vyskytnutí skryté vady, zabraňující provedení restaurátorského zásahu. Každé takové přerušení poskytování plnění je zhotovitel povinen písemně či emailem oznámit objednateli do 3 kalendářních dnů od přerušení poskytování plnění. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po písemném odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro předání plnění, a to o dobu pozastavení poskytování plnění.

VI.

Místo plnění

- Místem plnění jsou xxx. Veškeré případné náklady na přepravu předmětu smlouvy jsou zahrnuty v odměně dle článku II této smlouvy. Předmět smlouvy bude objednatelem zhotoviteli předán na základě předávacího protokolu.

- Zhotovitel oznámí objednateli místo plnění, a to nejpozději do 2 pracovních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření v místě plnění předepsaná obecně závaznými právními předpisy a jinými předpisy.

VII.

Poskytování plnění

- Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 1 této smlouvy, a to v uvedeném rozsahu. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele

- Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv zamýšlenou změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu odpírat bez závažného důvodu. Nevyjádří-li se objednatel ve výše uvedené lhůtě ke změně na pozici poddodavatele zhotovitele, platí, že s touto změnou souhlasí.

- Pověří-li zhotovitel poskytováním plnění nebo jeho části poddodavatele, nese veškerou odpovědnost související s poskytováním plnění sám zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

- Zhotovitel se zavazuje při poskytování plnění postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých předpisů souvisejících s poskytováním plnění a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody vzniklé porušením těchto předpisů.

- Zhotovitel je povinen na svůj náklad odstraňovat veškerý odpad z činností souvisejících s poskytováním plnění a nečistoty vzniklé prováděním prací a zajistit jejich ekologickou likvidaci.

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, či osobám k tomu oprávněným objednatelem kdykoliv kontrolu poskytování plnění. Za tím účelem má přístup na místo plnění. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

VIII.

Kvalitativní podmínky plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita plnění bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k poskytnutí plnění budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, plnění bude poskytnuto s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat zhotovitel, pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Veškeré odborné restaurátorské práce potřebné pro poskytnutí plnění musí vykonávat a řídit pouze osoby, které jsou k tomu oprávněny. Doklad o kvalifikaci, resp. odbornosti pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen mu předložit. Porušení povinností uvedených v tomto odstavci 
je podstatným porušením smlouvy.

- Zhotovitel je povinen řídit se při konzervaci a restaurování sbírkových předmětů definovaných dle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a musí respektovat především etická pravidla Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora Asociace muzeí a galerií České republiky a Doporučení Komise konzervátorů-restaurátorů AMG pro zadávání veřejných zakázek na konzervátorsko-restaurátorský zásah.

IX.

Předání a převzetí plnění

- Plnění je způsobilé k předání objednateli:

a.	je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, tj. je-li dokončeno ošetření – konzervace a restaurování na plnění,

b.	k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace, zejména závěrečná restaurátorská zpráva ve fyzické i elektronické verzi včetně fotodokumentace průběhu zásahů.

- O předání a převzetí plnění bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol 
o předání a převzetí plnění, který bude obsahovat zhodnocení poskytnutého plnění 
a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání plnění.

- Objednatel je oprávněn předávané plnění převzít, i když toto vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání plnění. V takovém případě bude protokol o předání 
a převzetí plnění vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady plnění.

- Vykazuje-li plnění jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn plnění nepřevzít.

- V případě, že objednatel plnění nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí plnění a s uvedením stanovisek obou smluvních stran.

- V případě nepřevzetí plnění dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí plnění.

- Zhotovitel řádně odstraní veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, 
a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí dílčího plnění podle 
odst. 2 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí plnění podle odst. 5 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady dílčího plnění, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

- Plnění se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí plnění bez jakýchkoli vad a nedodělků.

X.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že plnění poskytnuté jím podle této smlouvy bude kompletní, funkční a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má plnění v okamžiku jeho předání a za vady plnění, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).

- Záruční doba pro všechny součásti plnění činí 24 měsíců a počíná běžet dnem předání dílčího plnění podle článku IX. odst. 8 této smlouvy. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že plnění bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě.

- Vady plnění zjištěné objednatelem po předání dílčího plnění je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 OZ, a § 2629 OZ. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu plnění. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele písemně, telefonicky, osobně, e-mailem nebo datovou schránkou.

- Zhotovitel se zavazuje, v případě uplatnění reklamace vady plnění objednatelem, bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady plnění a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzením rozumí i potvrzení elektronicky.

- Zhotovitel se zavazuje, po písemné výzvě, bezplatně odstranit jakékoliv vady plnění, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě do 30 dnů 
od jejího doručení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta jiná lhůta, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady plnění.

- Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 14 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

- Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno plnění v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

- O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání plnění přístup k předmětu plnění za účelem oprav a odstranění nedodělků, pokud nebudou opravy závažnějšího charakteru, takže by bylo třeba předmět plnění opravit mimo objekt objednatele.

XI.

Postoupení, započtení

- Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.

- Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XII.

Pojištění a certifikace

- Zhotovitel prohlašuje, že je s ohledem na charakter své podnikatelské činnosti dostatečně pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu jím způsobenou objednateli a třetím  osobám a to alespoň do výše ceny plnění. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu poskytování plnění. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 pracovních dnů mu předložit originál popř. úředně ověřenou kopii smlouvy či certifikát 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli a třetím osobám.

- Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou  cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.

- Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIII.

Vypořádání autorských práv

- V případě, že v průběhu plnění vznikne v důsledku činnosti zhotovitele dílo, které má povahu autorského díla (dále jen dílo) dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“) jedná se o dílo na objednávku ve smyslu
 § 61 autorského zákona.

- Zhotovitel okamžikem předání takového autorského díla na objednávku postupuje všechna práva k výkonu majetkových práv k dílu objednateli a prohlašuje, že je k takovému postoupení práv výkonu majetkových práv oprávněn.

- Pro případ, že by k dílu nebo k některé jeho části nepřešla dle tohoto článku na objednatele práva výkonu majetkových práv v plném rozsahu, poskytuje zhotovitel dnem předání díla objednateli k neomezenému užití dle § 12 AZ k dílu nebo jeho části v souladu s § 2358 a násl. OZ jednostranně nevypověditelnou, bezúplatnou, co do množstevního rozsahu neomezenou, výhradní licenci a to na celou dobu trvání majetkových autorských práv, s celosvětovým územním rozsahem.

- Objednatel má právo udílet podlicence a převádět jednotlivá licenční oprávnění nebo licenci jako celek na třetí osoby. Tato oprávnění může využít, aniž by k tomu potřeboval souhlas zhotovitele. Dále pak také není objednatel povinen licenci využít.

- Zhotovitel udílí objednateli v souladu s § 11 odst. 3 AZ výslovné svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla a to i prostřednictvím třetí osoby.

- Zhotovitel se dále zaručuje, že nebude požadovat v souladu s § 11 odst. 3 AZ umožnění výkonu práva na autorský dohled, jelikož to nelze po objednateli vzhledem k okolnostem spravedlivě požadovat.

- V případě, že nositeli osobnostních autorských práv budou třetí osoby, garantuje zhotovitel objednateli v souladu s § 11 odst. 3 AZ jejich výslovné svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla a to i prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel pak garantuje, že tyto osoby nebudou v souladu s § 11 odst. 3 AZ uplatňovat výkon práva na autorský dohled, jelikož to nelze po objednateli vzhledem k okolnostem spravedlivě požadovat.

- Zhotovitel zajistil a je povinen i nadále zajišťovat (a nést i veškerou odpovědnost za to), že v rámci plnění dle smlouvy nedojde k jakémukoliv porušování práva duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel je povinen účinně bránit, resp. odškodnit objednatele v případě, že v souvislosti s užíváním duševního vlastnictví objednatelem v souladu se smlouvou dojde k uplatnění, resp. pravomocného přiznání práv třetích osob.

XIV.

Smluvní sankce

- Pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení plnění, nebo s termínem předání  
plnění díla je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 
0,4 % z ceny plnění včetně DPH / v případě, že zhotovitel není plátcem DPH, 
pak z konečné ceny plnění /, za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny dílčího plnění včetně DPH 
/ v případě, že zhotovitel není plátcem DPH, pak z konečné ceny dílčího plnění / 
za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 3 této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každé takové jednotlivé porušení.

- V případě prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků vzniklých na    
 základě tohoto smluvního vztahu je povinen objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši  
 0,15 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 1 této smlouvy dokumenty prokazující existenci pojištění, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny plnění včetně DPH 
/ v případě, že zhotovitel není plátcem DPH, pak z konečné ceny plnění /, za každý, 
byť i jen započatý den prodlení, a to za každé takové jednotlivé porušení.

- Zaplacením sjednané smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a to v plném rozsahu, ustanovení § 2050 OZ a 
§ 1971 OZ se tak nebudou aplikovat.

- Jakákoli smluvní pokuta či úrok z prodlení  je splatný do 10 dnů od jejich písemného  
uplatnění  objednatelem.

- V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu či úrok z prodlení vůči  
zhotoviteli, je objednatel oprávněn jednostranně započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty či úroku z prodlení proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči  
objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny.

XV.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:

  - zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv termínem dle čl. V této smlouvy, nebo

  - zhotovitel bude poskytovat plnění v rozporu s touto smlouvou, resp. její přílohou, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným poskytováním plnění), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

  - zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku podle této smlouvy delším než 15 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. pro účely této smlouvy alespoň třikrát) jakákoliv vada plnění nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad plnění (tzn. pro účely této smlouvy alespoň pět vad), nebo

  - pro důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v XVII této smlouvy, budou-li trvat déle než 75 kalendářních dnů, nebo

  - plnění ze strany zhotovitele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

  - v případě, že nebudou objednateli z jakéhokoliv důvodu přiděleny nebo mu budou kráceny nebo mu budou odebrány finanční prostředky z dotace určené na financování projektu, nebo

  - na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo

  - v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. pro účely této smlouvy alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo

  - v případě vyskytnutí skryté vady, zabraňující provedení plnění nebo dílčího plnění dle čl. II této smlouvy

  - v případě podstatného porušení této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

- V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na plnění nebo již dodaných částí plnění.

- V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny plnění sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. 
Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

- V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, není povinen části plnění nebo plnění jako celek či části dílčího plnění nebo dílčí plnění jako celek provedené do doby odstoupení od smlouvy od zhotovitele převzít.

- V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, není povinen zaplatit zhotoviteli hodnotu (cenu) prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Na toto pak nemá žádný vliv, ani pokud by objednatel od zhotovitele část plnění nebo plnění jako celek či části dílčího plnění nebo dílčí plnění jako celek převzal.

- V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením plnění, je oprávněn zadat dokončení plnění jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení plnění jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

- Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení OZ s vyloučením ustanovení 
§ 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

- Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady plnění, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy.

XVI.

Další ujednání

            - Objednatel je povinen poskytovat při poskytování plnění zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení plnění.

            - Vlastníkem poskytovaného plnění je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na plnění až do předání plnění dle čl. IX. odst. 8 této smlouvy.

            - Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.

XVII.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

- Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů.

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s poskytováním plnění.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při poskytování plnění užito, dle příslušných ustanovení OZ.

- Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.

- Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

- Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů.

- Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době poskytování plnění.

- Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.

- V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 8 a 9 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními platných a účinných právních předpisů zejména pak OZ.

- Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající ze smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smluvního vztahu, případné náklady na tlumočení a předklady nese zhotovitel.

- Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je seznam poddodavatelů zhotovitele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) při naplnění všech předpokladů stanovených tímto zákonem uveřejněna objednatelem v registru smluv. Objednatel bez zbytečného odkladu o zveřejnění vyrozumí zhotovitele.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. V případě, že nebude-li nejpozději v den podpisu druhou ze smluvních stran smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv dle předchozího odstavce, nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1 ZRS při splnění všech předpokladů pro povinnost zveřejnění dle tohoto zákona až dnem  takového uveřejnění.

- Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně stanovuje, že toto ustanovení se vztahuje i na jakoukoliv změnu samotného tohoto ustanovení.

- V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané 
v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

- Objednatel není v souladu s § 1740 odst. 3 OZ vázán touto smlouvou, jestliže Zhotovitel při uzavírání této smlouvy nebo dodatků k této smlouvě učiní ve smlouvě nebo dodatku nebo jakémkoli souvisejícím ujednání jakékoliv změny, dodatky nebo odchylky, které byť i nepodstatně mění podmínky smlouvy, dodatku k této smlouvě nebo souvisejícího ujednání. Objednatel dále není touto smlouvou vázán, pokud bude přijetí nabídky Zhotovitelem vyjádřeno odpovědí, která vymezuje obsah této smlouvy jinými slovy.

- Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1765 OZ dohodly, že  dojde-li k podstatné změně okolností, která založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, není zhotovitel oprávněn domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě. Zhotovitel na sebe tedy ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

- Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 1881 odst. 1 OZ vylučují možnost postoupení pohledávek zhotovitele z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

- Poté, co si tuto smlouvu pozorně přečetly, smluvní strany prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých informací, 
že vyjadřuje jejich opravdovou a svobodnou vůli, že měly dostatek času se s obsahem této smlouvy seznámit a uzavření této smlouvy pečlivě zvážit a rozmyslet, že základní podmínky této smlouvy a že všem ustanovením této smlouvy zcela rozumí, chápou jejich obsah a nepožadují jejich další vysvětlení, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

| V Praze dne ……………… _________________ za objednatele | V Třeboni dne …………………….. _________________ za zhotovitele |
| --- | --- |

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet