# Dodatek č. 2 (č. j. 18526/SVSL/21)

### ke smlouvě o dílo č. : 09614/SVSL/20 ze dne 01.10.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:

(dále jen „Objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Bc . Pavel Bartolotti

Sídlo:			 		Boženy Němcové 710, 252 64  Velké Přílepy

Bankovní spojení:

IČO:			     			69580391

E-mail:

Telefon:

(dále jen „Zhotovitel”)

  - Vzhledem k tomu, že

nedošlo ke splnění díla v očekávaném harmonogramu uvedených v dodatku č. 1 (č.j. 11328/SVSL/21) smlouvy 09614/SVSL/20 a zhotovitel podal žádost na úpravu finálních termínů plnění díla, došlo po vzájemné dohodě smluvních stran k vypořádání smluvních ujednání a k adekvátním prodloužení termínu plnění smlouvy a tudíž finální úpravě harmonogramu dodávky smlouvy formou

uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 2.2. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„2.2	Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.1 smlouvy a odpovědnost za termíny dodání částí díla Zhotovitelem jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 2 smlouvy. Zde je stanoven i rozsah předávané dokumentace. Požadované množství funkcionalit jednotlivých aplikací je obsahem přílohy č. 2. smlouvy.“

Čl. 3.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„3.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do 15. 12. 2021 a Zhotovitel se zavazuje provést plnění částí Díla specifikovaných v bodě 2.1 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků v termínech dle navrženého harmonogramu plnění uvedeného v příloze č. 2 dodatku č. 1 smlouvy.

  - Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové části díla a předpokládaná časová náročnost zhotovitele a předpokládaný čas plnění

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bc. Pavel Bartolotti |
| ředitel SVSL AOPK ČR |  |  |

Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové části díla a předpokládaná časová náročnost zhotovitele

a předpokládaný čas plnění

| Části díla | Popis | Odhadovaná náročnost (hod) | Dílčí cena v Kč s DPH | Termín předání plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I) | zpracování analýzy zadávací dokumentace pro obě aplikace a předložení upraveného návrhu harmonogramu jednotlivých fází vývoje pro obě aplikace po vzájemném projednání; | 45 | 20 250 | 10/2020 |
| II) | tvorbu, publikaci a předání do testování aplikace pro IOS včetně vytvoření zpracování požadovaného grafického rozhraní ovládání aplikace, zapracování logiky aplikace, vytvoření modulu pro práci s mapou, vytvoření databázového modulu, vytvoření modulu pro komunikaci se službami (API) objednatele popsané v příloze zadávací dokumentace, vytvoření modulu pro ověřování práv a rolí v rámci aplikace ve vztahu k jednotnému přihlašování AOPK ČR; | 250 | 112 500 | 6/2022 |
| III) | tvorbu, publikaci a předání aplikace pro Android včetně vytvoření zpracování požadovaného grafického rozhraní ovládání aplikace, zapracování logiky aplikace, vytvoření modulu pro práci s mapou, vytvoření databázového modulu, vytvoření modulu pro komunikaci se službami (API) objednatele popsané v příloze zadávací dokumentace, vytvoření modulu pro ověřování práv a rolí v rámci aplikace ve vztahu k jednotnému přihlašování AOPK ČR; | 150 | 67 500 | 12/2021 |
| IV) | oprava zjištěných chyb a zapracovaní schválených změnových požadavků dodaných po testování obou aplikací a uvedení do ostrého provozu včetně předání programového kódu průvodní technické dokumentace Objednateli; Dodaná technická dokumentace bude zahrnovat datový model použité databáze, otevřený programový kód (zálohu projektu ve vývojovém studiu), seznam a popis volání na jednotné rozhraní API spravované AOPK ČR | 45 | 20 250 | 7/2022 |
| Celkem |  | 490 | 220 500 |  |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz