# Rámcová smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

**Statutární město Pardubice**

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 326561/0100

Zastoupeno: Ing. Martinem Charvátem, primátorem

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Snopková

E-mail: katerina.snopkova@mmp.cz

Telefon: 466 859 463, xxx xxx xxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Soliter, a.s.**

se sídlem: Nádražní 148/10, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00480835

DIČ: CZ 00480835

zastoupená: Ing. Milanem Klinkem, prokuristou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 3509451/0100

Kontaktní osoba: Ing. Milan Klinke

E-mail: milan.klinke@soliter.cz

Telefon: 483 347 200, xxx xxx xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem , oddíl B, vložka 103

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**rámcovou smlouvu o dílo**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto rámcovou smlouvou (dále jen „smlouva“) uzavírají po řádném uvážení a jsou plně způsobilé ke splnění závazků, které na sebe touto smlouvou převezmou.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že k předmětu plnění dle této smlouvy má veškerá potřebná podnikatelská oprávnění.

**II.**

**Předmět smlouvy, předmět plnění**

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za nichž bude mezi stranami po dobu trvání této smlouvy realizován závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit a předat objednateli dílo dále touto smlouvou vymezené, a to ve sjednané době, v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených touto smlouvou, a závazek objednatele od zhotovitele řádně provedené dílo převzít a uhradit za něj cenu způsobem, za podmínek a ve výši stanovené v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět po dobu trvání této smlouvy pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení a dodání **zlatých přívěsků pro účely slavnostního obřadu „Vítání občánků“**. Jedná se o přívěsky ve tvaru podkovy včetně etue s nápisem Město Pardubice, dle níže uvedené specifikace zadavatele a v požadované kvalitě, na základě této smlouvy uzavřené na dobu určitou 3 let.

Specifikace přívěsku vč. etue:

* použitý materiál – zlato ryzosti 14 karátů 585/1000,
* přívěsek na řetízek ve tvaru a motivu podkovy v realistické podobě dle vzorové nabídky (viz. fotodokumentace v příloze č. 2 této smlouvy), výrobek nesmí mít ostré hrany,
* rozměry – výška podkovy bez očka 9 – 12 mm,
* váha přívěsku 0,46 – 0,50 g,
* přívěsek bude mít očko a kroužek pro zavěšení na řetízek, kroužek bude úměrný k velikosti přívěsku (max. ½ výšky přívěsku), očko bude umístěno po obvodu na osu přívěsku,
* výrobek musí být opatřen označením v souladu se zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (dále jen „puncovní zákon“), v platném znění – a to min. ryzostním číslem,
* etue bude papírová, s jednobarevným polepem na všech viditelných místech, v barvě červené nebo vínové, o půdorysných rozměrech max. 60x60mm, výšky max. 15 mm
* na víčku etue bude proveden zlatý potisk: **MĚSTO PARDUBICE**, umístěný od středů dolů ve dvou řádcích pod sebou dle vzoru (viz. fotodokumentace v příloze č. 2 této smlouvy)
* etue bude vyložená vložkou v téže barvě, bez prořezu, k níž bude přívěsek přichycen,

dále jen „dílo“).

1. Plnění v době trvání smlouvy bude realizováno dle podmínek této smlouvy a dále na základě aktuálních požadavků objednatele, prostřednictvím dílčích objednávek.
2. Jednotlivé dílčí objednávky budou doručeny objednatelem zhotoviteli v elektronické podobě do datové schránky, poštou nebo emailem.
3. Zhotovitel je povinen objednávku písemně (tj. v listinné či elektronické podobě) potvrdit do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení; nesplnění této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy. Výjimkou je zadání dílčího díla v případech dle čl. III. odst. 6 této smlouvy, u nichž jsou již potřebné údaje dohodnuty smluvními stranami přímo v této smlouvě a objednávka ani její potvrzení se nevyžaduje.
4. Plnění nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) bude realizováno, jen pokud o něj bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouva dílo rozšířeno.
5. Závazným podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.10.2021, která byla na základě výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu pod č.j. MmP 111031/2021 vybrána jako nejvýhodnější.

**III.**

**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo vždy do 30 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 5 této smlouvy. Výjimkou je dodání dílčího díla dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, u něhož je termín předání pevně stanoven.
2. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla, s jehož dodáním je zhotovitel v prodlení, bez DPH, za každý započatý den prodlení. V případě trvání prodlení po dobu delší než patnáct (15) dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
5. Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Pardubic, náměstí Republiky čp. 12, 530 02 Pardubice, Odbor správních agend, oddělení matriky. Veškeré náklady na předání díla hradí zhotovitel.
6. Smluvní strany ke dni uzavření této smlouvy dohodly provedení díla v těchto termínech:

* 150 kusů přívěsků včetně etuí - **do 31.12.2021**

7. Pro další období (rok 2022, 2023, 2024) budou počty a termíny provedení díla upřesněny dle požadavků objednatele, předpokládaný počet plnění je 500 kusů přívěsků vč. etuí v období 1 roku.

1. Maximální množství plnění požadovaného objednatelem za celou dobu trvání smluvního vztahu je až 1.650 ks přívěsků.

**IV.**

**Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a kompletní provedení díla vč. dodání (tzn. 1 kusu přívěsku včetně etue s nápisem Město Pardubice) činí 550,- Kč (slovy: pětsetpadesát) bez DPH.
2. DPH bude účtována ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena uvedená v odst. 1 tohoto článku dohody je úplná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu trvání této smlouvy a zahrnuje veškeré práce, činnosti, dodávky a náklady spojené s řádným provedením díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací potvrzeny formou písemného dodatku smlouvy obou smluvních stran. Úhradu za veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec rozsahu díla vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout.
5. Maximální výše finančního plnění poskytnutého objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bez DPH za celou dobu trvání smlouvy.

**V.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Realizaci předmětu této smlouvy bude objednatel hradit na základě zhotovitelem předložených faktur. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivá dílčí díla až po jejich protokolárním předání a převzetí objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy do pěti pracovních dnů od podpisu protokolu vyhotoveného dle čl. VIII. této smlouvy oběma smluvními stranami.
4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
5. Lhůta splatnosti faktury bude činit čtrnáct dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména

* označení faktury a její číslo;
* název, sídlo, IČO a DIČ smluvních stran;
* předmět plnění;
* den uskutečnění zdanitelného plnění,
* den vystavení faktury,
* označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno;
* fakturovanou částku a náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH;
* razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat.

1. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí termínu její splatnosti vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli.
2. Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu: [posta@mmp.cz](mailto:posta@mmp.cz).
3. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
4. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy dojde k připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
5. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn na jakýkoli peněžitý nárok zhotovitele vyplývající z této smlouvy započítat veškeré pohledávky, které mu za zhotovitelem v průběhu trvání smluvního vztahu vzniknou.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

**VI.**

**Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k provedení díla potřeba).
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí, prostřednictvím dostatečně kvalifikovaných osob.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla:
   * v případě, že provádění díla brání vyšší moc (viz čl. VII. této smlouvy),
   * při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla.
5. Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto dotčené.
6. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy. Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla a neklást zhotoviteli neoprávněné překážky k řádnému provádění díla.
8. Zhotovitel uděluje městu výhradní licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít uvedené dílo, a to ke všem způsobům jeho užití, tj. zejména oprávnění dílo rozšiřovat, pronajmout, půjčit, vystavovat a sdělovat veřejnosti, zejména k propagačním účelům. Licence je poskytována bez časového a územního omezení. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

**VII.**

**Vyšší moc**

1. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran (např. požáry, záplavy, zemětřesení).
3. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
4. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

**VIII.**

**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit, aby bylo dílo předáno ve formě a způsobem zaručujícím řádné použití díla k požadovanému účelu.
2. Konkrétní termín předání každého dílčího díla bude stanoven po předchozím oznámení zhotovitelem v dostatečném předstihu.
3. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Objednatel není povinen zboží převzít, bude-li vykazovat jakékoli vady. O odmítnutí převzetí zboží strany sepíšou protokol, v němž bude uveden důvod odmítnutí převzetí zboží a náhradní termín převzetí. Nebude-li tento termín v protokolu uveden, platí, že náhradní termín předání byl stanoven na druhý pracovní den od data podpisu protokolu.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k řádnému předání díla veškerou nezbytnou součinnost.

**IX.**

**Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době předání a během záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Odpovědnost za vady se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, není-li dále sjednáno jinak.
3. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce **24 měsíců** ode dne konečného předání a převzetí díla či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném předání a převzetí díla v případě, že bylo dílo převzato s vadami.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla využívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto vady odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezahájí odstraňování nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

**X.**

**Smluvní pokuty**

1. Smluvní strana je povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu v případech, ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na úhradu smluvní pokuty.
3. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

**XI.**

**Doba trvání smlouvy**

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na tři (3) roky ode dne její účinnosti.
2. Tento smluvní vztah lze kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran či jednostrannou písemnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž se sjednává výpovědní doba v délce tří (3) měsíců, která počíná běžet od okamžiku prokazatelného doručení výpovědi druhé straně.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených zákonem a v případech stanovených touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně a stává se účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

**XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).
5. Smluvní strana souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČO: 00274046. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
6. Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu této smlouvy převezme 1 vyhotovení zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.
7. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanského zákoníku.
8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouva ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
9. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva   
    a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
13. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
14. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
15. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka

Příloha č. 2: fotodokumentace nabídkového vzorku vč. etue

V Pardubicích dne ................. V ………………… dne .................

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………… …………………………………………

Ing. Martin Charvát Ing. Milan Klinke

primátor prokurista