Ve Svitavách dne 18. listopadu 2021

AVJ-STAVBY s.r.o.

IČO: 03199339

jednatel

Ing. Andrej Peňák

Lanškrounská 404/36, 568 02  Svitavy

Dodatek č. 1 k objednávce ze dne 16.6.2021

Objednatel a zhotovitel se dohodli na posunutí termínu dokončení opravu vodojemu Kamenná Horka – dolní do 30.6.2022.

Postup prací bude koordinován s provozovatelem vodovodu, společností Vodárenská Svitavy s.r.o. a technickým dozorem, Ing. Lubomírem Bačovským.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Marek Antoš

jednatel svazku

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku:

- AVJ-STAVBY s.r.o., IČO: 03199339, Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy

- podpis, datum: