a údržba

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VY příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem:	L"^f"

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Jihlavsko“

Číslo smlouvy objednatele: P-SL-4-2016-11
Číslo smlouvy zhotovitele: 160205

Smluvní strany
Objednatel:

Krajská správa a

se sídlem:
zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

a

Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

zastoupený:	xxxxxxxxxx, členem představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Č. účtu:	xxxxxxxxxx

IČO:	42767377

DIČ:	CZ42767377

Telefon:	xxxxxxxxxx

Fax:	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava

xxxxxxxxxxxxxx

00090450

CZ00090450

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Kraj Vysočina

se dohodly na tomto dodatku, kterým se rozšiřuje předmět plnění a v této souvislosti se mění také doba plnění a cena díla. Důvodem je požadavek objednatele zahrnout v části III/3531 Velký Beranov průtah do řešení také rekonstrukci stávajících chodníků s dobudováním navazujících pěších vztahů. Původní smlouva z 09. 09. 2016 se mění takto:

Do předmětu smlouvy specifikovaného v příloze č.3b smlouvy se doplňuje:

• Bude řešena úprava stávajících chodníků a navazujících pěších tahů vyvolaná opravou průtahu. Rozpočet bude členěn dle investorů - Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace a Obec Velký Beranov.

Stránka 1 z 3

V Článku 3 Doba plnění se odstavec 3.3. nahrazuje novým zněním:

3.3.	III/3531 Velký Beranov průtah

Návrh řešení odevzdat do 45 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 75 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů od účinnosti smlouvy.

Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů od účinnosti smlouvy.

V Článku 4 Cena díla se odstavce 4.1 a 4.2 nahrazují novým zněním:

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:

Cena PD 11/402, III/4025, III/4026 Kněžice průtah, I. etapa bez
DPH

Cena PD II/523,11/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah bez
DPH

Cena PD III/3531 Velký Beranov průtah bez DPH
Cena PD III/4051 křiž. 11/405 - Puklice bez DPH

Cena celkem za PD bez DPH
DPH (21 %)
Cena celkem za PD včetně DPH

419 000,- Kč

337 000,- Kč

362 000,- Kč 424 000,- Kč 1 542 000,- Kě 323 820,- Kč 1 865 820,- Kč

4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu příloh č. 5 až č. 8 (kalkulace projekčních prací) a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy a v kalkulaci dodatečných prací v příloze tohoto dodatku.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

- Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

- Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha obsahující kalkulaci dodatečných projekčních prací, jež je označena takto:

- Kalkulace projekčních prací - Dodatek č. 1 - III/3531 Velký Beranov průtah

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný okamžikem podpisu a účinný ve smyslu ujednání obsaženého ve smlouvě.

Stránka 2 z 3

V Ostravě, dne 2 3 "03" 2017 Zhotovitel:

V Jihlavě dne Objednatel:

1 7 -03- 701?

xxxxxxxxxxx člen představenstva

xxxxxxxx ředitel organizace