# SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel:  	Česká republika – Okresní soud v Jičíně

se sídlem: 	Šafaříkova 842, 506 25 Jičín 1

zastoupený: 	JUDr. Vlastou Hladíkovou, předsedkyní okresního soudu

IČO: 	00024961

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

dále jen “objednatel”

Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o.

se sídlem: Blanická 21, 787 01 Šumperk

zapsaný v OR: KOS v Ostravě C12700

zastoupený: Radek Sedláček

za zhotovitele je oprávněn jednat: Radek Sedláček

IČO: 61945251

DIČ : CZ61945251

bank. spojení: číslo účtu:

dále jen “zhotovitel”

Předmětem tohoto dodatku je změna článku II  - Lhůty plnění.

# Článek II

Lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dle odstavce b):

dokončit stavební práce a provést dílo nejpozději do 6.12.2021

Důvodem posunutí termínu jsou vícepráce spočívající v jiné skladbě bouraných konstrukcí než je uvedeno v PD. Došlo k navýšení tonáže a pracnosti bouraných konstrukcí.

# V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.

# V Jičíně dne 22.11.2021				V Šumperku dne 22.11.2021

Za objednatele:					Za zhotovitele:

JUDr. Vlasta Hladíková                                                  Radek Sedláček