## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E68/2021

## uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany:

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj.2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

zastoupené:			xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, ředitelkou muzea

se sídlem:			U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 			00079481

DIČ:			CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení:	ČNB Praha

č.ú.:		xxxxxxx/xxxx

Odpovědný zástupce v záležitostech technických:

xxx xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxx.xxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xx

a

Zhotovitel:	Aron house, s.r.o.

zastoupený:			xxxxxxxx xxxxx, jednatelem společnosti

se sídlem:		Na Zvonku 943/9, 460 15 Liberec

IČ: 		01915126

DIČ: 		CZ01915126

bankovní spojení:	Česká spořitelna Liberec

č. ú.:	xxxxxxxxxxx/xxxx

Odpovědný zástupce v záležitostech technických:

xxxxxx xxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: x.xxx@xxxxxxxxxxx.xx

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39739

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. E68/2021 ze dne 19. 10. 2021.

Tento Dodatek č. 1 upravuje článek II. Čas a místo plnění a článek IV. Platební podmínky, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provedení dodávky a montáže žulového odvodňovacího koryta. Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 1 doplněn článek X. Závěrečná ustanovení.

# II. Čas a místo plnění

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provedení dodávky a montáže žulového odvodňovacího koryta se smluvní strany dohodly na rozdělení plnění zakázky do dvou etap, a to následovně:

- 1. etapa – Provedení předmětu plnění dle původního znění smlouvy, vyjma prací v etapě     č. 2, budou provedeny do 30. 11. 2021.

- 2. etapa – Dodání a montáž žulového odvodňovacího koryta a dodání a usazení kamene k zabránění odstřiku okapové vody ze svodu a úžlabí na objekt bude provedeno                  do 13. 5. 2022.

# IV. Platební podmínky

- Cena díla bude objednatelem uhrazena ve dvou etapách na základě faktur, které budou zhotovitelem vystaveny. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po kompletním dokončení etapy a jejím řádném předání objednateli bez vad a nedodělků. Zálohy nebudou poskytovány.

# X. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřený podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jejím zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

V Jablonci nad Nisou, dne  23. 11. 2021

Za objednatele:                                   		                 	      Za zhotovitele:

.........................................	............................................

xxx. xxxxxx xxxxxxx	xxxxxx xxx

ředitelka muzea	jednatel společnosti